- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июля 2010 г. N 347-п

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.

от 08.06.2011 N 251-п)

В целях реализации на территории Волгоградской области Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с планом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р, и распоряжением Главы Администрации Волгоградской области от 30 апреля 2010 г. N 349-р "Об определении ответственных за реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010 - 2020 годы (далее именуется - Программа).

2. Комитету по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области совместно с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Волгоградской области организовать исполнение Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Волгоградской области по строительству и жилищно-коммунальному комплексу И.Ю. Пикалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации

Волгоградской области

А.Г.БРОВКО

- Утверждена

постановлением

Администрации

Волгоградской области

от 26 июля 2010 г. N 347-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.

от 08.06.2011 N 251-п)

- Паспорт

долгосрочной программы по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

Наименование Программы   - долгосрочная  программа  по  энергосбережению  и

повышению      энергетической      эффективности

Волгоградской области на 2010 - 2020 годы (далее

именуется - Программа)

Основание для            -   Федеральный   закон   от  23  ноября  2009  г.

разработки Программы       N 261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о  повышении

энергетической  эффективности   и   о   внесении

изменений  в  отдельные   законодательные   акты

Российской Федерации";

распоряжение Главы Администрации Волгоградской

области  от  30  апреля  2010  г.  N  349-р  "Об

определении    ответственных    за    реализацию

Федерального  закона  от  23  ноября  2009  года

N 261-ФЗ  "Об  энергосбережении  и  о  повышении

энергетической  эффективности   и   о   внесении

изменений  в  отдельные   законодательные   акты

Российской Федерации"

Государственный          - Комитет по строительству и жилищно-коммунальному

заказчик Программы         хозяйству  Администрации  Волгоградской  области

(далее именуется - Комитет  по  строительству  и

ЖКХ)

Разработчики Программы   - государственное учреждение Волгоградской области

"Волгоградский    центр    энергоэффективности",

Комитет по строительству и ЖКХ

Цели и задачи Программы  - цель Программы:

обеспечение условий  стабильного  экономического

роста,      конкурентоспособности       региона,

комфортности проживания населения  на  доступном

по цене уровне на основе снижения  энергоемкости

валового      регионального   продукта    (далее

именуется - ВРП), повышения  энергоэффективности

потребления топливно-энергетических  ресурсов  в

жилом  фонде,  зданиях   бюджетной   сферы,   на

предприятиях    коммунального    комплекса,    в

топливно-энергетическом       комплексе,       в

промышленности    и     на     транспорте,     в

агропромышленном  комплексе  и   потребительской

сфере,  на  предприятиях   малого   и   среднего

бизнеса;

задачи Программы:

оснащение  приборами  учета  предприятий   при

производстве,     передаче     и     потреблении

топливно-энергетических     ресурсов      (далее

именуются - ТЭР);

оснащение приборами учета жилого фонда;

модернизация    систем   освещения   с   целью

энергосбережения  и   повышения   энергетической

эффективности;

сокращение потерь на производство при передаче

и потреблении ТЭР;

модернизация     систем    теплоснабжения    и

теплопотребления,       электроснабжения       и

электропотребления,       водоснабжения        и

водопотребления, газоснабжения и газопотребления

с    целью    энергосбережения    и    повышения

энергетической эффективности;

широкомасштабное    проведение  мероприятий  с

целью    повышения    энергоэффективности    при

проведении капитальных ремонтов и  реконструкций

жилого фонда;

создание системы эффективного  статистического

учета и отчетности, анализа темпов  и  тенденций

по энергосбережению и  повышению  энергетической

эффективности;

внедрение   в   отраслях   экономики   региона

инновационных   технологий    и    оборудования,

обеспечивающих        современный        уровень

энергопотребления;

развитие     и    совершенствование    системы

энергоаудита и мониторинга;

совершенствование     системы     нормирования

потребления       энергетических       ресурсов,

формирование   заданий   на   их    основе    по

энергосбережению и энергетической эффективности;

концентрация финансовых ресурсов для внедрения

энергоэффективных и ресурсосберегающих проектных

решений;

разработка  и   применение  мер  морального  и

материального  стимулирования  ответственных  по

энергосбережению  и   повышению   энергетической

эффективности,         конкретизация         мер

ответственности;

организация   и    совершенствование   системы

обучения    энергосбережению     и     повышению

энергетической   эффективности,    методического

сопровождения  и  пропаганды   деятельности   по

энергосбережению  и   повышению   энергетической

эффективности

Целевые показатели и     -   снижение энергоемкости ВРП;

индикаторы Программы         снижение электроемкости ВРП;

снижение теплоемкости ВРП;

снижение    потребления   ТЭР   при   оказании

коммунальных услуг;

снижение  удельной   энергоемкости   жилищного

фонда;

снижение     потерь     энергоресурсов     при

производстве, транспортировке и потреблении;

уровень  инструментального  учета  потребления

энергетических ресурсов бюджетными организациями

и жилищным фондом

Сроки реализации         - реализация Программы осуществляется в два этапа:

Программы                    I этап - 2010 - 2015 годы;

II этап - 2016 - 2020 годы

Основные мероприятия     -   повышение  энергоэффективности   в   бюджетной

Программы                  сфере;

повышение   энергоэффективности   в   жилищном

фонде;

повышение энергоэффективности  в  коммунальном

комплексе;

повышение  энергоэффективности   в   топливно-

энергетическом комплексе;

повышение энергоэффективности в промышленности

и на транспорте;

повышение        энергоэффективности         в

агропромышленном  комплексе  и   потребительской

сфере;

снижение энергетических  издержек  предприятий

малого  и  среднего   бизнеса   и   формирование

энергосервисной инфраструктуры;

совершенствование      системы      управления

энергосбережением,   совершенствование   системы

подготовки   и    обучения    специалистов    по

энергосбережению;

активизация     научно-исследовательской     и

проектно-конструкторской  деятельности  в  сфере

энергосбережения  и   повышения   энергетической

эффективности

Объемы и источники       - общий объем  финансирования  Программы  составит

финансирования             143713,14 млн. рублей, в том числе:

Программы                    средства местных бюджетов 9177,03 млн. рублей;

средства  областного  бюджета   1712,82   млн.

рублей;

внебюджетные      средства       муниципальных

образований 10353,39 млн. рублей;

внебюджетные   средства   специального   счета

энергосбережения 637,30 млн. рублей;

средства предприятий  топливно-энергетического

комплекса 11567,80 млн. рублей;

средства   промышленных  предприятий  16274,90

млн. рублей;

средства   открытого   акционерного   общества

"РусГидро" 71800,00 млн. рублей;

средства   предприятий   сельского   хозяйства

22184,20 млн. рублей;

средства учреждений науки 5,70 млн. рублей.

Объемы  и   источники   финансирования   могут

уточняться при формировании  областного  бюджета

на соответствующий финансовый год

Ожидаемые конечные       - достижение основной цели Программы - снижение  к

результаты реализации      2020  году   энергоемкости   ВРП   Волгоградской

Программы и ее             области на 40 процентов к уровню  2007  года  за

социально-                 счет практических мер по переводу  экономики  на

экономической              энергосберегающий  путь  развития  Волгоградской

эффективности              области и Российской Федерации в целом.

За  счет  реализации  мероприятий  Программы  на

первом этапе (к 2015 году) к  уровню  2007  года

ожидается:

снижение энергоемкости ВРП не менее чем на  32

процента;

снижение электроемкости ВРП не  менее  чем  на

34,5 процента;

снижение теплоемкости ВРП не менее чем на 34,3

процента;

снижение затрат областного бюджета  на  оплату

коммунальных услуг в 1,3 раза;

снижение  удельной   энергоемкости   жилищного

фонда на 9 - 10 процентов;

снижение     потерь     энергоресурсов     при

производстве, транспортировке и потреблении;

увеличение  уровня   инструментального   учета

потребления энергетических  ресурсов  бюджетными

организациями до 100 процентов, жилищного  фонда

до 70 процентов

- 1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Для Волгоградской области, как и для большинства регионов Российской Федерации, характерны следующие общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов:

значительный моральный и физический износ основных фондов, их низкая технологическая надежность и высокая аварийность;

низкий уровень квалификации технических специалистов, несоблюдение технологической дисциплины в производстве;

низкая плотность населения в муниципальных образованиях, удаленность социальных объектов, значительная протяженность инженерных сетей;

значительные потери при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов, существенный расход первичных энергоресурсов;

низкий уровень доходов и платежеспособности потребителей топливно-энергетических ресурсов, низкая обеспеченность средствами регионального и муниципальных бюджетов для успешной реализации инвестиционных программ в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

дефицит специалистов и организаций в сфере оказания услуг энергоаудита, энергосервиса, энергоменеджмента.

Совокупность перечисленных факторов определяет удорожание единицы топливно-энергетических ресурсов для экономики и населения Волгоградской области, возникновение критических и аварийных ситуаций в энергосистеме, снижение ее надежности и доступности, высокую энергоемкость регионального продукта, снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региональной экономики.

Изменение удельной энергоемкости ВРП Волгоградской области до 2020 года будет формироваться под воздействием следующей системы факторов:

изменение структуры и качества основных фондов отраслей промышленности региона;

модернизация систем коммунального хозяйства региона;

реформирование условий строительства, модернизации и эксплуатации жилищного фонда;

модернизация технологических процессов в топливно-энергетическом комплексе;

изменение параметров и объема мощностей в топливно-энергетическом комплексе;

изменение демографической ситуации в регионе;

глубина внедрения и характеристики приборного учета использования энергоресурсов;

степень информированности и вовлеченности населения в процессы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Обеспечение рационального использования энергоресурсов в Волгоградской области возможно за счет процессов расширения и активизации деятельности по энергосбережению и повышению уровня энергоэффективности, непосредственного вовлечения в эти процессы региональных и муниципальных структур, юридических и физических лиц.

Комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в Волгоградской области должно достигаться за счет:

формирования региональных требований энергоэффективности к основным фондам, оборудованию, продукции, услугам;

создания сбалансированной и работающей нормативно-правовой базы в сфере обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности;

осуществления межрегионального взаимодействия, направленного на использование и передачу эффективных решений;

обеспечения функционирования эффективной системы приборного учета и энергоаудита;

формирования и тиражирования типовых экономически эффективных инвестиционных проектов, приборов, оборудования и технологий в сфере энергоснабжения и энергопотребления;

повышения общественной и профессиональной грамотности в сфере энергосбережения и энергоэффективности;

закрепления полномочий и ответственности за органами государственной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления в плане эффективного использования энергоресурсов;

формирования системы мониторинга использования и потребления энергоресурсов в региональной экономике и формирования единого топливно-энергетического баланса.

Энергоемкость ВРП в 2007 году составила 0,099 килограмма условного топлива/рублей. Динамика изменения показателей энергоемкости по отраслям промышленности и секторам экономики Волгоградской области за период 2007 - 2009 годов в килограммах условного топлива (далее именуется - кг.у.т.) приведены в следующей таблице:

┌───┬────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│ N │        Наименование отрасли        │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │

│п/п│                                    │          │          │          │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │                 2                  │    3     │    4     │    5     │

└───┴────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

1. Показатель энергоемкости                  0,614      1,057      0,425

в коммунальном секторе, кг.у.т.

динамика изменения показателя,             -       +72,19     -59,80

процентов

2. Показатель энергоемкости                  0,014      0,011      0,012

в бюджетном секторе, кг.у.т.

динамика изменения показателя,             -       -23,57      +9,43

процентов

3. Показатель энергоемкости                  0,201      0,155      0,158

в промышленности, кг.у.т.

динамика изменения показателя,             -       -23,07      +2,18

процентов

4. Показатель энергоемкости                  0,026      0,016      0,017

в сельском хозяйстве, кг.у.т.

динамика изменения показателя,             -       -40,00      +6,29

процентов

5. Показатель энергоемкости                  0,013      0,006      0,007

в прочих отраслях, кг.у.т.

динамика изменения показателя,             -       -51,38     +13,56

процентов

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Программа направлена на осуществление практических мер по переводу экономики Волгоградской области на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения, что способно обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта Волгоградской области не менее чем на 40 процентов по отношению к 2007 году.

В целом стратегическим преимуществом развития промышленного комплекса Волгоградской области является его дифференцированная структура, которая базируется на высокой доле обрабатывающих производств (более 85 процентов), в том числе нефтепереработке, химическом, металлургическом и машиностроительном производствах.

Вместе с этим существует ряд факторов, сдерживающих развитие промышленного потенциала области. Можно выделить осложнение в разработке нефтяных месторождений в труднодоступных местах залегания нефти, отсутствие практического опыта в добыче бишофита, неразработанность месторождений калийных солей, рост тарифов на энергоносители и транспортные услуги (соответственно рост их себестоимости), моральный и физический износ оборудования в большинстве отраслей промышленности, низкая конкурентоспособность производимой продукции, высокая степень загрязнения окружающей среды, инфраструктурное ограничение бизнеса, низкое качество некоторых транспортных магистралей (состояние Волгоградского аэропорта, Волго-Донского канала, автодорог), недостаток квалифицированных кадров, зависимость многих предприятий от головных компаний, находящихся за пределами Волгоградской области, низкая доля инновационной продукции и низкая производительность труда.

В Волгоградской области действуют 7 тепловых электростанций общей мощностью 1513 МВт и гидроэлектростанция с установленной мощностью 2,57 ГВт (2,57 млн. кВт) (среднегодовая выработка электроэнергии 11,1 млрд. кВт.час). Тепловые электростанции Волгоградской области работают в основном на газе (97 - 98 процентов) и на мазуте (2 - 3 процента), имеют потребительскую ориентацию и расположены в Волгограде, городе Волжском, городе Михайловке, городе Камышине. Доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанцией, в общей выработке электроэнергии составляет 62,7 процента, тепловыми электростанциями - 37,3 процента.

Волгоградская область имеет развитое сельскохозяйственное производство и является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. Вместе с этим потенциал земледельческого хозяйства в Волгоградской области используется сегодня не в полной мере. В последние годы наблюдается потеря значительной площади мелиорированных земель как основного ресурса кормопроизводства и функционирования животноводства, ухудшение качественных параметров сельскохозяйственных угодий, которое проявляется в снижении плодородия пашни, увеличении площадей, подверженных водной и ветровой эрозии, опустынивании территорий. Все это нарушает экологическое равновесие, ухудшает качество продовольственных товаров и состояние окружающей среды.

Строительный комплекс региона включает строительные организации, предприятия по производству строительных материалов и ресурсно-сырьевое обеспечение. К предприятиям по производству строительных материалов относится 31 крупное и среднее предприятие с численностью около 15 тыс. человек. В объеме отгружаемой продукции такие предприятия занимают более 6 процентов.

Учитывая возросшие объемы строительства, включая жилищное, предприятиями по производству строительных материалов предусмотрено техническое перевооружение, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение производительности основного технологического оборудования, снижение себестоимости выпускаемой продукции и решение экологических проблем.

Это позволит значительно увеличить выпуск продукции строительного назначения, обеспечить потребителям спрос на строительные материалы как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В последние годы наблюдается положительная динамика роста объемов строительства. В частности, в 2007 году в Волгоградской области введено 762,3 тыс. кв. метров жилья (на 124,3 тыс. кв. метров больше, чем в 2006 году), сокращены объемы незавершенного строительства более чем на 40 процентов. Вместе с этим для решения основных экономических и социальных задач объемы строительства и, в первую очередь жилищного строительства, должны быть существенно увеличены.

Жилищно-коммунальное хозяйство Волгоградской области является сложным многоотраслевым комплексом. В состав жилищно-коммунального комплекса входит жилищный фонд площадью 53,7 млн. кв. метров, из которых муниципальный фонд составляет 5,6 млн. кв. метров, частный - 47,5 млн. кв. метров, государственный - 0,62 млн. кв. метров. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 32,09 млн. кв. метров.

Главной проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему остается высокий износ основных фондов, который составляет 66,6 процента, а также сетей - 71,8 процента. Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства опережает рост инфляции. В частности, за 2006 год рост тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги составил 18 процентов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения области топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, в производственном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности Волгоградской области.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров, препятствующих экономическому росту, за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Мероприятия Программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Волгоградской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, которые определяют приоритеты социально-экономического развития Волгоградской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Это Законы Волгоградской области от 26 декабря 2008 г. N 1825-ОД "О Программе социально-экономического развития Волгоградской области до 2010 года" и от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года".

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе (далее именуется - ТЭК) для поддержания высоких темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чреваты отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на увеличение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, к торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергоэффективности.

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который, по разным оценкам, составляет более 35 - 40 процентов от уровня потребления энергии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста.

Энергоемкость ВРП Волгоградской области и динамика изменения приведены в следующей таблице:

┌───┬────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│ N │      Наименование показателя       │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │

│п/п│                                    │          │          │          │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │                 2                  │    3     │    4     │    5     │

└───┴────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

1. Энергоемкость ВРП, кг.у.т./рублей         0,099      0,079      0,077

динамика изменения показателя,             -       -20,71      -2,83

процентов

2. Электроемкость ВРП, кг.у.т./рублей        0,020      0,015      0,014

динамика изменения показателя,          -23,1      -25         -6,7

процентов

3. Теплоемкость ВРП, кг.у.т./рублей          0,008      0,006      0,006

динамика изменения показателя,             -       -25          0

процентов

4. Газоемкость ВРП, кг.у.т./рублей           0,021      0,016      0,015

динамика изменения показателя,             -       -23,81      -6,25

процентов

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Анализ снижения энергоемкости ВРП в соответствии с ростом ВРП показывает, что суммарный технический потенциал повышения эффективности по всем видам энергии и всем отраслям экономики Волгоградской области, который может быть использован до 2015 года, составляет 2 - 3 процента снижения энергоемкости ВРП в год по отношению к 2007 году, что позволит снизить энергоемкость ВРП к 2020 году на 40 процентов.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство. Без повышения эффективности потребления энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением национальных проектов будут только усугубляться.

Инвестиционная привлекательность любого муниципального образования в Волгоградской области снижается, если в нем имеет место дефицит мощности коммунальных систем, а плата за подключение к ним необоснованно высока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий, а также за счет строительства новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности. Это существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики Волгоградской области ведет к задержке выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на отечественном и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует росту коммунальных платежей, нагрузке на муниципальные и областной бюджеты, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона.

Поэтому неслучайно повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение стали важнейшими исходными условиями развития российской экономики на период до 2020 года.

ТЭК Волгоградской области как в период интенсивного экономического роста экономики в 2000 - 2007 годах, так и во время экономического кризиса 2008 - 2009 годов с задачей обеспечения топливом и энергией экономики и населения справился в основном успешно. Ситуация в последние полтора года усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности резким сокращением спроса на продукцию волгоградских предприятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг. А это, в свою очередь, привело к росту энергоемкости большинства видов промышленной продукции и снижению энергоэффективности экономики в целом.

На данном этапе социально-экономического развития Волгоградской области проблемы, предопределяющие низкую по сравнению с развитыми странами энергоэффективность в экономике и бытовом секторе, заключаются в следующем:

энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

низкий уровень загрузки производственных мощностей;

высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и коммунальной инфраструктуре;

низкие теплотехнические характеристики зданий;

высокие потери топлива и энергии на всех стадиях - добычи (производства), транспортировки (передачи) и потребления;

низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;

недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики, отсутствие эффективных систем стимулирования к повышению энергоэффективности и к экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.

Увеличение экономического потенциала области, развитие промышленного производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности, развитие агропромышленного и строительного комплексов, обеспечение экономического роста с учетом негативных последствий экономического кризиса 2008 - 2009 годов вызвали необходимость проанализировать текущий и перспективный потенциал региональной энергетической системы, ее возможности по обеспечению топливом и энергией экономики и населения в условиях интенсивного их развития в среднесрочном и долгосрочном (до 2020 года) периоде, сформулировать приоритеты энергетической политики Волгоградской области на ближайшее десятилетие с тем, чтобы разработать программу повышения энергетической эффективности на среднесрочный период.

Оценочные расчеты показывают, что при достижении темпов экономического роста Волгоградской области, предусмотренных в Законе Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года", в котором заложен рост ВРП до 630,25 млрд. рублей, или в 2,5 раза выше по сравнению с 2006 годом, спрос на электроэнергию к 2020 году может увеличиться. Если не проводить мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, то до 2020 года потребление электроэнергии вырастет до 31512,5 млн. кВт.час при фактическом в 2007 году уровне потребления 19395,2 млн. кВт.час, а потребление первичного топлива до 62589 тыс. тонн условного топлива (далее именуется - т.у.т.) при фактическом потреблении в 2007 году 32947,42 тыс. т.у.т.

В Волгоградской области в последнее время разработан и утвержден ряд инвестиционных и областных целевых программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной инфраструктуры, газификации.

В ведомственную целевую программу "Энергоресурсосбережение и повышение качества поставки услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгоградской области на 2010 - 2012 годы", утвержденную приказом Комитета по строительству и ЖКХ от 22 декабря 2009 г. N 387, включены мероприятия, требующие 785,5 млн. рублей бюджетных инвестиций.

На реализацию долгосрочной областной целевой программы "Чистая вода" на 2009 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 23 ноября 2009 г. N 420-п, требуется 132,94 млрд. рублей.

Таким образом, только для реализации вышеуказанных программ, направленных на модернизацию основных фондов организаций сферы экономической деятельности по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в Волгоградской области, в среднесрочном периоде необходимо изыскать порядка 133,7 млрд. рублей.

В то же время очевидно, что значительную часть требующихся Волгоградской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов можно получить не только за счет увеличения поставок первичного топлива из отдаленных и труднодоступных районов страны и ближнего зарубежья, строительства новых энергетических, транспортных и прочих объектов, но и с меньшими затратами за счет модернизации технологических процессов при добыче, переработке, транспортировке, а также при энергосбережении непосредственно на предприятиях и в поселениях Волгоградской области. Снижение энергопотребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем в 2 - 6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий по энергосбережению.

В этой связи энергосбережение должно быть отнесено не только к стратегическим, но и к тактическим целям и стать приоритетом экономической, социальной, промышленной, энергетической, строительной, транспортной и других видов деятельности на территории Волгоградской области.

Приоритеты государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Волгоградской области могут быть сформулированы в следующем виде:

активизация государственной политики по повышению энергоэффективности и энергосбережения, в частности в сфере стимулирования энергосбережения;

индикативное планирование показателей энергоэффективности экономики, регионального топливно-энергетического баланса;

изменение структуры экономики с целью существенного повышения энергоэффективности;

обновление основных производственных фондов с применением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

комплексное оснащение потребителей средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

выполнение широкомасштабной программы капитального ремонта жилищного фонда на основе энергосбережения;

реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы с целью сокращения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг;

перераспределение и загрузка существующих энергосистем до проектной номинальной мощности.

Одним из общепринятых механизмов реализации стратегических целей и задач является программно-целевой метод, с помощью которого планируется к 2020 году снизить энергоемкость валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года.

Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации, 80 - 85 процентов прироста потребности России в энергии в период до 2020 года должны покрываться за счет повышения энергоэффективности экономики. В Волгоградской области прирост потребления топлива и энергии не должен превышать 2 - 3 процентов за весь десятилетний период по отношению к уровню 2007 года. Изменение показателей объемов производства и потребления электроэнергии с 2005 по 2009 годы приведено в следующей таблице.

┌─────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐

│  N  │  Наименование   │2005 год │ 2006 год │2007 год │2008 год │2009 год │Доля   │

│ п/п │   показателя    │         │          │         │         │         │в 2009 │

│     │                 │         │          │         │         │         │году,  │

│     │                 │         │          │         │         │         │процен-│

│     │                 │         │          │         │         │         │тов    │

├─────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤

│  1  │        2        │    3    │    4     │    5    │    6    │    7    │   8   │

└─────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘

1.    Производство

электроэнергии

1.1.  Производство       18366,3    16442,8   18496,7   16536,6   16338,0      -

электроэнергии,

млн. кВт.час

1.2.  Производство        6338,80    5649,80   6373,25   5684,25   5615,35     -

электроэнергии,

тыс. т.у.т.

1.3.  Изменение,              -       -10,87    +12,80    -10,81     -1,21     -

процентов

2.    Потребление

электроэнергии,

млн. кВт.час

2.1.  Добыча полезных      155,80     150,20    162,00    174,80    186,20    1,08

ископаемых

2.2.  Обрабатывающие      9698,90    9800,00   9991,20   9934,70   8445,20   49,08

производства

2.3.  Производство         616,80    1243,40   1043,50   1245,80   1204,00    7,00

и распределение

электроэнергии,

газа и воды

2.4.  Сельское             383,70     398,10    381,20    359,00    349,70    2,03

хозяйство, охота

и лесное

хозяйство

2.5.  Строительство        111,20     123,80    133,70    137,90    123,10    0,72

2.6.  Транспорт и связь   1267,20    1256,30   1285,00   1446,30   1266,10    7,36

2.7.  Коммунальные,        329,90     302,20    470,80    324,70    217,60    1,26

социальные и

персональные

услуги

2.8.  Рыболовство,           5,90       5,80       -         -         -       -

рыбоводство

2.9.  Прочие              1859,40    1841,60   1871,60   1408,70   1226,40    7,13

2.10. Население           1424,30    1475,00   1558,70   1631,80   1755,70   10,20

2.11. Потери              2346,60    2188,00   2497,50   2586,40   2433,90   14,14

в электросетях

2.12. Итого потребление  18199,70   18784,40  19395,20  19250,10  17207,90  100,00

электроэнергии

2.13. Изменение,              -        +3,21     +3,25     -0,75    -10,61     -

процентов

3.    Потребление

электроэнергии,

тыс. т.у.т.

3.1.  Добыча полезных       53,67      51,74     55,81     60,22     64,15    1,08

ископаемых

3.2.  Обрабатывающие      3341,27    3376,10   3441,97   3422,50   2909,37   49,08

производства

3.3.  Производство и       212,49     428,35    359,49    429,18    414,78    7,00

распределение

электроэнергии,

газа и воды

3.4.  Сельское             132,18     137,15    131,32    123,68    120,47    2,03

хозяйство, охота

и лесное

хозяйство

3.5.  Строительство         38,31      42,65     46,06     47,51     42,41    0,72

3.6.  Транспорт и связь    436,55     432,80    442,68    498,25    436,17    7,36

3.7.  Коммунальные,        113,65     104,11    162,19    111,86     74,96    1,26

социальные и

персональные

услуги

3.8.  Рыболовство,           2,03       2,00       -         -         -       -

рыбоводство

3.9.  Прочие               640,56     634,43    644,77    485,30    422,49    7,13

3.10. Население            490,67     508,14    536,97    562,16    604,84   10,20

3.11. Потери               808,40     753,77    860,39    891,01    838,48   14,14

в электросетях

3.12. Итого потребление   6269,80    6471,23   6681,65   6631,66   5928,12  100,00

электроэнергии

3.13. Изменение,              -        +3,21     +3,25     -0,75    -10,61     -

процентов

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- 2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,

сроки реализации Программы

Целью данной Программы является обеспечение условий стабильного экономического роста, конкурентоспособности региона, комфортности проживания населения на доступном по цене уровне на основе снижения энергоемкости ВРП и повышения энергоэффективности потребления ТЭР в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы, на предприятиях коммунального комплекса, в ТЭК, в промышленности и на транспорте, агропромышленном комплексе и потребительской сфере, на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Достижение поставленной цели возможно при осуществлении практических мер по переводу экономики Волгоградской области на энергосберегающий путь развития и реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономики Волгоградской области не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года. Основными задачами, решение которых обеспечит достижение поставленной цели, являются:

оснащение приборами учета предприятий при производстве, передаче и потреблении ТЭР;

оснащение общедомовыми приборами учета жилого фонда;

модернизация систем освещения с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

сокращение потерь на производство, при передаче и потреблении ТЭР;

модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, газоснабжения, электроснабжения и электропотребления, водоснабжения и водопотребления, газоснабжения и газопотребления с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

широкомасштабное проведение мероприятий с целью повышения энергоэффективности при проведении капитальных ремонтов и реконструкций жилого фонда;

создание системы эффективного статистического учета и отчетности, анализа темпов и тенденций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение в отраслях экономики региона инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления;

развитие и совершенствование системы энергоаудита и мониторинга;

совершенствование системы нормирования потребления энергетических ресурсов, формирование заданий на их основе по энергосбережению и энергетической эффективности;

концентрация финансовых ресурсов для внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих проектных решений;

разработка и применение мер морального и материального стимулирования ответственных по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности;

организация и совершенствование системы обучения энергосбережению и повышению энергетической эффективности, методического сопровождения и пропаганды деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Формирование мероприятий и расчет целевых показателей Программы базировались на прогнозе социально-экономического развития Волгоградской области до 2020 года, определенном в Законе Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года".

Анализ целевых показателей Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Целевыми показателями Программы, позволяющими осуществлять мониторинг продвижения к достижению установленной цели Программы, являются:

снижение энергоемкости ВРП Волгоградской области к 2007 году (в 2015 году - на 32 процента, в 2020 году - на 40 процентов);

снижение электроемкости ВРП;

снижение теплоемкости ВРП;

снижение потребления ТЭР и коммунальных услуг;

снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции;

снижение удельной энергоемкости жилищного фонда;

снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;

уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом.

Среднегодовая экономия топлива и энергии в Волгоградской области в 2010 - 2020 годах должна составить 35,3 млн. т.у.т.

Суммарная экономия топлива и энергии в Волгоградской области за 2010 - 2020 годы должна составить 388 млн. т.у.т.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап - 2010 - 2015 годы.

Программные мероприятия этого этапа нацелены на обеспечение перехода экономики Волгоградской области на энергоэффективный путь развития.

Второй этап - 2016 - 2020 годы.

Программные мероприятия этого этапа будут разработаны к концу 2014 года и направлены на развитие экономики Волгоградской области по энергоэффективному пути. Предполагается достижение к 2020 году целевых показателей повышения энергетической эффективности экономики Волгоградской области, представленных в приложении 1 к настоящей Программе.

Формирование целевых показателей повышения эффективности является завершающим этапом программного планирования. В Программе целевые показатели отражают уровни энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые экономика Волгоградской области должна достигнуть соответственно к 2015 и 2020 годам. Основными макроэкономическими целевыми показателями являются энергоемкость ВРП, электроемкость ВРП и теплоемкость ВРП. Они отражают уровень потребления топлива, электрической и тепловой энергии, использованной на производство одной тысячи рублей ВРП. Индексы энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП показывают динамику изменения этих показателей соответственно к 2007 году.

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере и жилищном фонде, являются показатели снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в жилищном фонде, уровень оснащения приборами учета энергоносителей.

Общие сведения для расчета целевых показателей Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Целевые показатели Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Индикаторы Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

- 3. Система программных мероприятий

Исходя из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", особенностей и приоритетов государственной энергетической политики, степени актуальности тех или иных проблем мероприятия Программы сформированы по следующим разделам:

повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;

повышение энергоэффективности в жилищном фонде;

повышение энергоэффективности на предприятиях коммунального комплекса;

повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе;

повышение энергоэффективности в промышленности и на транспорте;

повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе и потребительской сфере;

снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса, формирование энергосервисной инфраструктуры;

совершенствование управления энергосбережением;

активизация научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

совершенствование подготовки и обучения специалистов по энергосбережению.

В качестве важного инструмента достижения поставленных целей и решения задач, а также достижения запланированных целевых показателей предусматривается проведение энергетических обследований (энергоаудита) и заключение энергосервисных договоров.

Для проведения на территории Волгоградской области энергетических обследований создается саморегулируемая организация энергоаудиторов, которая объединит в качестве своих членов более 25 организаций, осуществляющих деятельность по проведению энергетических обследований и составлению энергетических паспортов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено, что энергетическое обследование проводится на объектах Волгоградской области в добровольном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством обследование обязательно.

В 2010 году в бюджетных организациях будет проведено 5 процентов от числа необходимых энергетических обследований, в 2011 и 2012 годах - 47 и 48 процентов соответственно. Затраты на проведение энергетических обследований будут финансироваться как за счет средств бюджета, так и за счет средств, получаемых от текущей деятельности организаций.

Проведение энергетических обследований многоквартирных домов предполагается выполнить в следующие сроки:

в 2010 году - 5 процентов от числа энергетических обследований;

в 2011 году - 23 процента;

в 2012 году - 23 процента;

в 2014 году - 24 процента;

в 2015 году - 25 процентов.

На основе энергоаудита будут составлены энергетические паспорта, содержащие перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе типовых и общедоступных, обеспечивающих снижение энергоемкости в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов.

На территории Волгоградской области с 2008 года наряду с модернизацией и реконструкций энергетической отрасли проводится работа по пропаганде и внедрению нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Определен потенциал солнечной и ветровой энергии на территории Волгоградской области, и получены заключения экспертных организаций.

Создана демонстрационная зона применения нетрадиционных, возобновляемых источников энергии на территории федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия". Демонстрационная зона - это лучший способ пропаганды энергоресурсосбережения в хозяйственном применении для населения и предприятий.

На нескольких отдаленных животноводческих точках смонтированы ветрофотоэлектрические электростанции мощностью 5 - 10 кВт для автономного обеспечения электроэнергией, так как прокладка линий электропередач в удаленные районы экономически нецелесообразна.

Для горячего водоснабжения центральных районных больниц г. Ленинска, р.п. Елань и участковой больницы п. Голубинский Калачевского муниципального района в теплый период года (с апреля по октябрь) эксплуатируются солнечные водонагревательные установки.

Смонтированы солнечные фотоэлектрические установки по 6,0 кВт для резервного электроснабжения операционно-реанимационных отделений центральных районных больниц г. Ленинска и р.п. Елань.

Установлены тепловые насосы, использующие низкопотенциальную энергию воздуха для отопления школы села Каршевитое Ленинского муниципального района.

В 2011 - 2012 годах будут реализованы процессы когенерации на МУП "Михайловская ТЭЦ" стоимостью 65 млн. рублей.

В 2010 году будет разработана программа по использованию низкопотенциальной энергии воды, атмосферы и грунта для отопления помещений. Исполнение программы намечено на 2011 - 2014 годы.

Будут смонтированы ветросолнечные электростанции для автономного обеспечения отдаленных районов электроэнергией.

ОАО "Русгидро" планирует создание на территории Волгоградской области ветропарка "Нижняя Волга" установленной мощностью 1000 МВт, состоящего из 700 ветроэнергетических установок. Первая очередь ветропарка установленной мощностью 300 МВт будет введена в эксплуатацию в 2015 году, вторая очередь (300 МВт) - в 2017 году и третья (400 МВт) - в 2019 году. Капитальные затраты на строительство ветропарка составят 71,8 млрд. рублей.

На территории Волгоградской области будет создано производство солнечных коллекторов для строительства солнечных водонагревательных установок.

На 2011 - 2014 годы планируется создание технопарка - демонстрационной зоны использования нетрадиционных источников энергии на острове Голодный (Волгоград) со строительством в комплексе очистных сооружений ветроустановки, солнечной водонагревательной установки, мини-ГЭС и установки, использующей низкопотенциальное тепло воды.

- 3.1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

Основными задачами по повышению энергоэффективности бюджетных организаций являются снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживаемых лиц и работников учреждений.

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 процентов количества (суммарного) потребляемых энергоресурсов в России. Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38 процентов от уровня потребления.

В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 процентов электропотребления, холодильное оборудование - 5 - 10 процентов, освещение - 30 - 60 процентов, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 процентов.

В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями электрической энергии являются электротермические установки пищеблоков. На освещение расходуется от 10 до 15 процентов от общего объема электропотребления.

Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии: освещение (50 - 70 процентов), системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями (10 - 30 процентов), кипятильники и электрические плиты, потребляющие от 10 до 20 процентов электрической энергии, компьютеры и различные лабораторные стенды (до 10 процентов).

В административных учреждениях также имеется четыре основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 процентов), потребители с электродвигателями (10 - 30 процентов), электрические плиты, кипятильники, электрокамины, потребляющие от 20 до 40 процентов электрической энергии, компьютеры и другая офисная техника (10 - 20 процентов).

Утверждение нормативов энергопотребления, проведение энергетических обследований, установка приборов учета, ежемесячный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и воды, доведение сведений о лимитах потребления до организаций бюджетной сферы позволили добиться в организациях бюджетной сферы снижения объемов потребления ТЭР. За период с 2000 по 2009 год уменьшилось потребление газа на 12,54 процента, электрической энергии на 9,86 процента, тепловой энергии на 7,38 процента, воды на 18,1 процента.

В Программе предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза.

Однако резервы энергосбережения в бюджетной сфере далеко не исчерпаны и для дальнейшего повышения энергоэффективности в Программе предусматриваются следующие мероприятия:

повышение теплозащиты действующих общественных зданий, тепловых сетей и строительство новых зданий в соответствии с требованиями энергоэффективности;

дальнейшее внедрение приборов учета, контроля и регулирования расхода энергоресурсов;

внедрение экономичных источников электрического освещения;

организация контроля за использованием энергетических и водных ресурсов;

реализация проектов повышенной энергетической эффективности.

Важнейшим направлением реализации Программы в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В Программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных договоров, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органам государственной власти и местного самоуправления предписывается завершить проведение мероприятий по оснащению зданий и сооружений, используемых для размещения указанных органов и находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета используемых энергоресурсов и ввод этих приборов в эксплуатацию до 1 января 2011 г. Данное требование нашло отражение в программных мероприятиях.

Ситуация по оснащению приборами учета потребления энергоресурсов в бюджетной сфере Волгоградской области приведена в следующей таблице:

┌───┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │   Наименование вида   │      Количество      │ Количество приборов  │

│п/п│     энергоресурса     │установленных приборов│    учета, которые    │

│   │                       │        учета         │необходимо установить │

├───┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │           2           │          3           │          4           │

└───┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

1. Тепловая энергия                  920                   1149

2. Вода                             1989                   1641

3. Электроэнергия                   5474                    442

4. Природный газ                     906                    110

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение доли потребления энергоресурсов с применением приборов учета в общем объеме потребления бюджетными учреждениями (в процентах) приведено в следующей таблице:

┌───┬─────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ N │ Наименование вида энергоресурса │2007 год│2008 год│2009 год│2010 год│

│п/п│                                 │        │        │        │        │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │                2                │   3    │   4    │   5    │   6    │

└───┴─────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

1. Тепловая энергия                        31       39        9      100

2. Вода                                    51       78       89      100

3. Электроэнергия                          91       96       97      100

4. Природный газ                            -        -       87      100

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

В 2010 году все бюджетные организации Волгоградской области должны быть оснащены приборами учета потребления ТЭР.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере областного уровня приведены в приложении 5 к настоящей Программе.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере местного самоуправления приведены в приложении 6 к настоящей Программе.

- 3.2. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде

В развитых странах меры по повышению энергоэффективности зданий и жилых домов были разработаны и начали осуществляться в середине 90-х годов. В настоящее время активно применяются технологии энергосбережения и повышения энергоэффективности как при строительстве новых жилых зданий, так и в типовых домах застройки 70 - 80-х годов. Накопленный опыт свидетельствует о том, что даже в районах устоявшейся застройки энергопотери можно свести к минимуму. Суммарный же эффект экономии тепла во вновь возводимых жилых зданиях составляет 50 - 70 процентов.

В Европе принята следующая классификация энергоэффективных зданий: дома низкого энергопотребления, дома ультранизкого энергопотребления и пассивные - не нуждающиеся в отоплении. Характеристики потребления тепловой энергии малоэтажных зданий различной степени энергоэффективности в среднем по Европе приведены в следующей таблице:

- Расход тепловой энергии по типам зданий

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│          Тип жилого многоквартирного дома          │  Удельный годовой  │

│                                                    │    расход тепла    │

│                                                    │      (Гкал/м2)     │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│                         1                          │         2          │

└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Старое строение                                             0,2579

Типовой дом 70-х годов                                      0,1719

Типовой дом 80-х годов                                      0,1289

Дом низкого энергопотребления 90-х годов                    0,0600

Дом ультранизкого энергопотребления                         0,0257

Современный пассивный дом                                   0,0128

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наряду со строительством жилых малоэтажных пассивных домов энергосберегающие технологии стали широко использоваться в регулярной городской застройке. Главной задачей целевых государственных программ европейских стран стало приведение всех объектов застройки к условно-пассивному уровню (дома ультранизкого потребления - до 0,0257 Гкал/м2 в год).

Удельное годовое потребление тепловой энергии, расходуемой на снабжение населения горячей водой и на отопление жилых зданий в Волгоградской области, составило для многоквартирного дома (далее именуется - МКД):

в 2007 году - 0,5595 Гкал/м2;

в 2008 году - 0,5809 Гкал/м2;

в 2009 году - 0,5996 Гкал/м2.

Приведенные выше данные показывают, что удельное годовое потребление тепловой энергии в регионе в 2 - 3 раза выше, чем энергопотребление в развитых европейских странах.

Главная негативная составляющая сложившейся ситуации - это отсутствие системного подхода к снижению затрат на жилищно-коммунальные услуги при их формировании, что приводит к постоянному росту расходов населения на жилищно-коммунальные услуги (далее именуются - ЖКУ). Население не имеет возможности влиять на свои расходы ввиду отсутствия системы поквартирного регулирования и учета расхода энергоресурсов, поэтому особую актуальность приобретает создание системы мониторинга энергетических показателей в жилищно-коммунальном секторе региональной экономики. Основные параметры, подлежащие систематическому анализу, оценке и прогнозированию, предлагаются следующие:

объемы производства и потребления ТЭР на основе топливно-энергетического баланса;

величина и динамика энергоемкости валового отраслевого продукта жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - ЖКХ);

динамика энергоэффективности ЖКХ;

уровень расчетов квартиросъемщиков по данным поквартирного инструментального учета потребления энергоносителей по видам энергетических ресурсов (по показаниям приборов учета);

удельный вес расходов на оплату ЖКУ в потребительских расходах населения в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых доходов.

Переход ЖКХ на энергосберегающий путь развития невозможен без реализации соответствующей региональной комплексной программы технического перевооружения отрасли, без увеличения целевого государственного инвестирования в газификацию, теплофикацию, повышения тепловой защиты зданий, организации повсеместного инструментального учета и автоматического регулирования потребления ТЭР.

Стержнем Программы являются мероприятия по переводу жилищного сектора на инструментальный учет и регулирование потребления ТЭР, разработке схем теплоснабжения населенных пунктов.

Организацию работы по обеспечению взаиморасчетов потребителей и поставщиков на основе поквартирного учета потребления энергоресурсов следует совместить с выявлением и реализацией энергосберегающих мероприятий на стадии производства, транспортировки, распределения и бытового использования энергии.

Для повышения энергоэффективности в жилищном фонде предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение энергетических обследований и ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета, используемых энергетических ресурсов, автоматизация потребления тепловой энергии в МКД;

мероприятия по повышению энергетической эффективности при строительстве и проведении капитального ремонта МКД (утепление МКД, квартир и площади мест общего пользования, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов);

мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД;

повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

В настоящее время в регионе в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" реализуются мероприятия по проведению капитального ремонта с использованием денежных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Производимые ремонтные работы в рамках Программы реализуются с обеспечением повышения энергоэффективности в жилом фонде. Так, за 2008 и 2009 годы капитально отремонтировано 990 многоквартирных жилых домов общей площадью 3246,24 тыс. кв. метров, улучшили свои жилищные условия 144946 человек.

В соответствии с данной Программой в Волгоградской области на 2010 год запланировано капитально отремонтировать 516 МКД общей площадью 1749,7 тыс. кв. метров.

В Волгоградской области в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 30 марта 2009 г. N 77-п реализуется областная адресная программа "О поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета", которая рассчитана на 2009 - 2011 годы.

Потребность в коллективных приборах учета потребления коммунальных ресурсов в МКД на территории Волгоградской области отражена в следующей таблице:

┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│  Наименование коммунального   │    Общее    │ Количество  │ Количество  │

│            ресурса            │ количество  │    МКД,     │МКД, которые │

│                               │МКД (единиц) │оборудованных│ необходимо  │

│                               │             │общедомовыми │  оснастить  │

│                               │             │  приборами  │общедомовыми │

│                               │             │    учета    │  приборами  │

│                               │             │  (единиц)   │    учета    │

│                               │             │             │  (единиц)   │

├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│               1               │      2      │      3      │      4      │

└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

Тепловая  энергия                       11512           788         10724

Горячая вода                             8723           280          8443

Холодная вода                            9694           691          9003

Электрическая  энергия                  13848          1783         12065

Природный газ                           12424             -         12424

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Установка коллективных приборов учета в МКД будет реализована в сроки, указанные в следующей таблице:

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│            Показатели выполнения             │     Годы реализации      │

│                                              ├────────┬────────┬────────┤

│                                              │2010 год│2011 год│2012 год│

├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤

│                      1                       │   2    │   3    │   4    │

└──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами

учета потребления ресурсов, от общего

количества МКД, благоустроенных

соответствующими коммунальными услугами

(процентов):

оснащенных приборами учета тепловой энергии       8,7      63      100

оснащенных приборами учета горячей воды           4,0      58      100

оснащенных приборами учета холодной воды          9,0      67      100

оснащенных приборами учета электрической         13,3      95      100

энергии

оснащенных приборами учета природного газа        5        55      100

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Внедрение общедомовых приборов учета ТЭР позволит оптимизировать эффективность потребления коммунальных ресурсов и обеспечить на этой основе улучшение эксплуатации жилищного фонда и комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, сокращение бюджетных расходов, направляемых на социальную поддержку отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг.

В результате внедрения коллективных приборов учета потребления энергоресурсов за 6 лет в МКД ожидаемая экономия энергоресурсов по отношению к 2009 году составит 18 процентов. Планируемое потребление энергоресурсов при выполнении мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде приведено в следующей таблице:

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Наименование  │                        Планируемое потребление ТЭР                         │  Общая   │

│ энергоресурса  ├─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ экономия │

│                │2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год  │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │          │

├────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│       1        │    2    │    3     │    4     │     5     │    6     │    7     │    8     │    9     │

└────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Электроэнергия,  1788345,2  1734694,8  1682654,0   1632174,4  1583209,1  1535712,9  1489641,5   298703,7

тыс. кВт/час

Тепловая         8050548,3  7809031,9  7574760,9   7347518,1  7127092,5  6913279,8  6705881,4  1344666,9

энергия, Гкал

Холодная вода,    205161,6   199006,8   193036,5    187245,5   181628,1   176179,2   170893,9    34267,7

тыс. куб.

метров

Горячая вода,      23689,4    22978,7    22289,3     21620,6    20972,0    20342,9    19732,6     3956,8

тыс. куб.

метров

Природный газ,    329564,3   319677,4   310087,0    300784,4   291760,9   283008,1   274517,8    55046,5

тыс. куб.

метров

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде приведены в приложении 7 к настоящей Программе.

- 3.3. Повышение энергоэффективности в коммунальном комплексе

Коммунальный комплекс Волгоградской области представлен следующими характеристиками:

мощность водопроводов в Волгоградской области составляет 2168,4 тыс. м3/сутки;

общая протяженность водопроводных сетей - 10581,83 километра;

протяженность канализационных сетей - 2712,51 километра.

Системы централизованного водоснабжения имеются во всех городах, рабочих поселках, а также 799 сельских населенных пунктах Волгоградской области. Системы централизованного водоотведения и отдельные канализационные сети - во всех городах, 11 рабочих поселках, 33 сельских населенных пунктах.

Теплоснабжение в Волгоградской области осуществляется от семи ТЭЦ и 395 котельных, в том числе от 358 муниципальных котельных.

Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 4,08 тыс. Гкал/час. 97 процентов котельных работают на природном газе, 3 процента используют жидкое топливо. Протяженность тепловых сетей составляет 2236,9 километра в двухтрубном исполнении.

Начиная с 1998 года в рамках реализации мероприятий по энергосбережению в ЖКХ Волгоградской области большая часть высокозатратных, энергоемких котельных была закрыта или модернизирована. В настоящее время в тепловом хозяйстве Волгоградской области осталось 102 котельные, требующие модернизации.

Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую в последние годы реформу, находятся в сильно изношенном состоянии. На 1 января 2010 г. свыше 60 процентов основных фондов коммунального хозяйства региона отслужили нормативный срок.

На 1 января 2010 г. физический износ основных фондов по системам коммунального комплекса региона составляет:

в системах водоснабжения - 69,8 процента;

в системах канализации - 71,3 процента;

в системах теплоснабжения - 64,3 процента;

в системах электроснабжения - до 85 процентов.

В настоящее время нуждаются в замене:

41,8 процента водопроводных сетей;

31,3 процента канализационных сетей;

30,7 процента тепловых сетей.

В результате существенного морального и физического износа инфраструктуры расход энергетических ресурсов в коммунальных предприятиях на 25 - 30 процентов (а в некоторых случаях - на 50 процентов) выше, чем на объектах, использующих лучшие мировые практики функционирования комплексов коммунального хозяйства.

В ряде случаев установленная мощность котельных в несколько раз превышает подключенную нагрузку, что приводит к увеличению расхода топлива на 30 - 50 процентов и, следовательно, к росту удельных затрат на оказание коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что эффективность производства тепловой энергии в целом по региону увеличилась на 10 - 12 процентов, средний КПД котельных в настоящее время составляет более 85 процентов.

Доля потерь в тепловых сетях (с включением неучтенных потерь) снизилась и составляет от 9 до 16 процентов от ее полезного потребления. Однако более адекватной оценкой (при условии полного оснащения приборами учета источников теплоснабжения и потребителей) является уровень потерь в размере 7 - 8 процентов от общего потребления. Доля потерь в водопроводных сетях составляет 20 - 25 процентов, при оснащении потребителей приборами учета доля потерь воды должна составить 10 процентов. При условии оснащения приборами учета потери энергоресурсов при их транспортировке, как правило, увеличиваются, сокращается нерациональное использование энергоресурсов у потребителей. Повышение потерь энергии при транспортировке заставляет поставщиков этой энергии проводить энергосберегающие мероприятия.

Потери коммунальных ресурсов, которые составляют по воде - 26 процентов, по электроэнергии - 8 процентов, по теплу - до 16 процентов при отсутствии приборов учета оплачивают потребители. В значительной части населенных пунктов области вода источников не соответствует гигиеническим нормативам, что не позволяет обеспечить население водой нормативного качества и требует проведения дополнительной подготовки воды. В 2006 - 2008 годах 37,9 процента поверхностных и 30,1 процента подземных источников питьевого водоснабжения области не соответствовало санитарным нормам и правилам. Удельный вес нестандартных проб воды из водопроводных сетей составил 5,7 процента по санитарно-химическим показателям и 6,7 процента по микробиологическим показателям.

В системах водоснабжения и канализации региона наблюдается крайне низкая доля очистных сооружений:

в городских поселениях - 58,3 процента водозаборов без очистных сооружений;

в сельских поселениях - 99,8 процента водозаборов без очистных сооружений;

доля канализованных пунктов без очистных сооружений - 61 процент.

В целом существует острая необходимость в проведении реконструкции централизованных систем водоснабжения и обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в 1384 населенных пунктах области.

Все эти факторы формируют следующий комплекс основополагающих проблем регионального жилищно-коммунального комплекса:

высокий уровень морального и физического износа основных фондов;

дефицит мощностей и отсутствие потенциала развития коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей региональной экономики, в том числе связанных с новым строительством;

неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении;

низкое использование в развитии отрасли современных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, основанных на проектном подходе;

дефицит питьевой воды в ряде городских и сельских населенных пунктов региона;

отсутствие у муниципалитетов финансовых возможностей на покрытие разницы между тарифами на услуги ЖКХ и их экономически обоснованной стоимостью;

дробление единого жилищно-коммунального комплекса на муниципальные предприятия.

Для повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном комплексе предусматривается реализация следующих мероприятий:

модернизация централизованных источников тепла. Закрытие нерентабельных котельных;

перевод потребителей на индивидуальные тепловые пункты;

децентрализация теплоснабжения, ввод в эксплуатацию автономных источников тепла;

перевод жилых домов на поквартирное отопление;

замена тепловых сетей с применением предварительно изолированных трубопроводов;

внедрение тепловых насосов, использующих низкопотенциальные возобновляемые источники энергии;

внедрение устройств плавного пуска и частотно-регулирующих электроприводов;

применение труб из полимерных материалов.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном комплексе приведены в приложении 8 к настоящей Программе.

- 3.4. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом

комплексе

На территории Волгоградской области 174 организации осуществляют свою деятельность по производству и передаче электрической и тепловой энергии, в том числе: филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Волгоградэнерго", ОАО "Волгоградоблэлектро", филиал ОАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС", ООО "ЛУКОЙЛ Волгоградэнерго", Волгоградская ТЭЦ-3, МУП "Михайловская ТЭЦ", МУП "Волжские МЭС", МУП "Волгоградские электрические сети". Гарантирующими поставщиками электроэнергии, действующими на территории Волгоградской области, являются: ОАО "Волгоградэнергосбыт", ООО "Волгоградоблэлектросбыт", ООО "Рус-энергосбыт", ООО "РЭС энергосбыт", МУП "Волжский энергосбыт".

В совокупности в 2007 году в Волгоградской области было произведено 18496,7 млн. кВт.час электроэнергии, потреблено - 19395,2 млн. кВт.час. Из них получено из-за пределов области 6633 млн. кВт.час и передано за пределы области 5716 млн. кВт.час. Передано электроэнергии по сетям ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Волгоградэнерго" в 2007 году - 16077 млн. кВт.час.

Объемы производства ТЭР приведены в следующей таблице:

┌───┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐

│ N │         Наименование         │2007 год │2008 год │2009 год │Доля    │

│п/п│                              │         │         │         │в 2009  │

│   │                              │         │         │         │году    │

│   │                              │         │         │         │(процен-│

│   │                              │         │         │         │тов)    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │              2               │    3    │    4    │    5    │   6    │

└───┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

1. Нефть                            4757,70   4880,45   4732,87    20,22

2. Нефтепродукты                    8827,24   9006,78   8985,08    38,39

3. Уголь                                -         -         -        -

4. Прочие первичные ТЭР              600,24    624,83    515,39     2,20

5. Электроэнергия                   6373,25   5684,25   5615,35    23,99

6. Теплоэнергия                     2882,84   2853,12   2630,22    11,24

7. Природный газ                     768,82    876,77    926,82     3,96

8. Итого                           24210,09  23926,20  23405,73   100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Объемы потребления ТЭР приведены в следующей таблице:

┌───┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐

│ N │         Наименование         │2007 год │2008 год │2009 год │Доля    │

│п/п│                              │         │         │         │в 2009  │

│   │                              │         │         │         │году    │

│   │                              │         │         │         │(процен-│

│   │                              │         │         │         │тов)    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │              2               │    3    │    4    │    5    │   6    │

└───┴──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

1. Нефть                           13820,29  13958,16  13678,84    43,89

2. Нефтепродукты                    2354,43   3444,52   2198,53     7,05

3. Уголь                             285,28    292,47    261,96     0,84

4. Прочие первичные ТЭР              273,68    257,05    222,17     0,71

5. Электроэнергия                   6681,65   6631,66   5928,12    19,02

6. Теплоэнергия                     2535,71   2490,85   2535,60     8,14

7. Природный газ                    6996,38   6924,20   6342,32    20,35

8. Итого                           32947,42  33998,91  31167,54   100,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Основная проблема для энергетического комплекса Волгоградской области связана с высоким износом сетей и оборудования, в частности высоким износом линий электропередач, сегодня износ составляет около 54 процентов (напряжение 0,4 - 10 кВ). Объем инвестиций на обновление основных фондов в электроэнергетике недостаточен для того, чтобы решить эту проблему на данный момент.

Основными направлениями в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях энергетического комплекса являются:

развитие когенерационной выработки электрической энергии на основе круглогодичной тепловой нагрузки существующих и создаваемых систем теплоснабжения;

расширение возможностей теплоэлектроцентралей (далее именуются - ТЭЦ) по теплофикационной выработке электрической энергии с последующим подключением потребителей тепла к коллекторам станций;

разработка схем перспективного развития с выделением зон централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

создание многофункциональных энерготехнологических комплексов в коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, ориентированных на комплексное использование топливно-энергетических, а также возобновляемых источников энергии;

проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации, оптимизации режимов работ существующего оборудования и перераспределению электрических и тепловых нагрузок;

оснащение современными техническими средствами учета и контроля ТЭР на всех этапах выработки, передачи и потребления.

Стратегическими целями филиала ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Волгоградэнерго" являются развитие электросетевого комплекса на основе новых технологий, повышение эффективности и инвестиционной привлекательности компании, осуществление полного комплекса производственно-технологических операций по передаче электроэнергии по распределительным сетям в необходимом объеме с высокой надежностью и качеством, реализация организационно-технических мероприятий по повышению надежности и эффективности уровня эксплуатации оборудования, предотвращению аварий, несчастных случаев и минимизации величины недоотпуска электроэнергии.

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" разработана среднесрочная программа энергосбережения на 2010 - 2012 годы. В программу включено 106 мероприятий с общими затратами 2006,38 млн. рублей и ожидаемым экономическим эффектом за указанный период в размере 153,2 млн. рублей.

Разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Волгоградоблэлектро" на 2010 - 2016 годы. Общие затраты для выполнения программы составят 4,5 млрд. рублей с ожидаемым экономическим эффектом за указанный период в размере 239,3 млн. рублей.

Разработана программа энергосбережения и повышения эффективности филиала ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Волгоградэнерго" на 2010 - 2015 годы с общими затратами в 5109,7 млн. рублей и ожидаемым экономическим эффектом за указанный период в размере 537,9 млн. рублей.

Филиалом ОАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС" разработана программа повышения энергоэффективности и энергосбережения с общими затратами в 196,7 млн. рублей и ожидаемым экономическим эффектом за указанный период в размере 14,3 млн. рублей.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК приведены в приложении 9 к настоящей Программе.

- 3.5. Повышение энергоэффективности в промышленности

и на транспорте

Промышленность Волгоградской области формирует около 40 процентов ВРП и 60 процентов налоговых поступлений. К промышленным видам деятельности относится добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (Волгоградстат) за 2008 год число организаций, занимающихся промышленными видами деятельности, составляет 4716 единиц, в том числе крупных и средних - 591 организация. В сфере промышленного производства занято более 25 процентов работающего населения области, сосредоточено 25 процентов основных фондов, создается около 40 процентов ВРП, обеспечивается поступление около 60 процентов налоговых платежей и других доходов в бюджеты всех уровней.

В 2009 году в структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимали следующие виды деятельности:

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 15,1 процента;

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды - 11,3 процента;

производство нефтепродуктов - около 35 процентов;

химическое производство - 6,4 процента;

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых - 6,3 процента;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 5,9 процента.

Структура потребления электроэнергии в Волгоградской области крупными промышленными предприятиями приведена в следующей таблице:

┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование предприятия   │      Потребление электроэнергии       │

│п/п│                             │           (млн. кВт.часов)            │

│   │                             ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│   │                             │2007 год │2008 год │2009 год │2010 год │

├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │              2              │    3    │    4    │    5    │    6    │

└───┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

1. Волгоградская область, всего   18844,99  18734,85  19462,14  16882,26

2. В том числе по предприятиям:

ОАО РЖД Приволжской ЖД ООО      1360,67   1315,30   1339,77   1119,43

Энергосоюз

(ООО "Русэнергосбыт")

"Северстальметиз"                820,21    815,59    219,81    142,06

ОАО "Волжский оргсинтез"

(ОАО "Нижноватомэнергосбыт")

ОАО "Волжский абразивный         504,00    509,00    527,84    465,43

завод"

ОАО "Волжский трубный завод"    1106,00   1106,00   1158,32   1006,74

ОАО "СУАЛ" - филиал             2611,00   2747,18   2904,84   2331,39

"Волгоградский алюминиевый

завод"

ОАО "Себряковцемент"             332,00    350,00    383,31    305,41

ОАО ФЭСТ, ПО "Баррикады"         381,90    495,10    512,57    331,04

(ОАО "Оптовая электрическая

компания")

Группа предприятий "Сибур",      568,20    453,92    491,39    423,54

город Волжский

(ОАО "Сибурэнергоменеджмент")

Волгоградское РНУ                250,69    250,69    295,67    271,95

(ООО "Русэнергоресурс")

ООО "ЛУКОЙЛ-                       0,00      0,00    659,38    620,44

Волгограднефтепереработка"

(ООО "Торговый дом

"Энергосервис")

ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь"        831,50    878,50    920,06    489,71

(ОАО "Промышленная

энергетика")

Итого                           8766,17   8921,28   9412,96   7996,86

К общему потреблению области,     46,50     47,60     48,40     47,40

процентов

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Для повышения энергоэффективности в промышленности предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий;

проведение мероприятий по дополнительной выработке электроэнергии, оптимизации схем использования энергоносителей;

проведение базовых энергоэффективных мероприятий (модернизация, техническое перевооружение);

внедрение технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха;

совершенствование систем водоподготовки, водозабора, подачи воды;

использование вторичных энергоресурсов, альтернативных видов топлива, возобновляемых источников энергии;

оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов.

Волгоградская область имеет развитую транспортную инфраструктуру и располагает всеми видами транспорта, кроме морского. Важную роль в транспортной системе Волгоградской области играет железнодорожный транспорт, осуществляющий основные транспортно-экономические связи региона с другими регионами России и зарубежными странами. Протяженность железных дорог в области составляет 1660 километров.

Большое значение имеет трубопроводный транспорт. Сеть трубопроводов соединяет Волгоград с нефтяными и газовыми месторождениями области. Кроме того, через территорию Волгоградской области пролегают магистральные нефтепроводы.

Однако в географическом плане сеть железных и шоссейных дорог распределена неравномерно. По общей протяженности дорог с твердым покрытием Волгоградская область значительно отстает от других регионов. Развитие транспортной инфраструктуры является ключевым стратегическим компонентом, от которого в значительной степени будет зависеть реализация других основополагающих направлений в АПК и промышленности. Сегодня ограниченность транспортной инфраструктуры является сдерживающим фактором в социально-экономическом развитии региона.

Для повышения энергоэффективности на транспорте предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

обновление подвижного состава городского электротранспорта;

обновление подвижного состава автомобильного транспорта организаций, осуществляющих регулируемые автоперевозки;

перевод автомобильного транспорта с бензина на сжиженный газ.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности и на транспорте приведены в приложении 10 к настоящей Программе.

- 3.6. Повышение энергоэффективности в агропромышленном

секторе и потребительской сфере

В агропромышленном комплексе (далее именуется - АПК) Волгоградской области функционируют более 700 сельскохозяйственных предприятий, 11,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 245,5 тыс. личных подворий и 312 тыс. садоводческих участков, что определяет многоукладный характер аграрной экономики области. В АПК области создается около 11 процентов ВРП, трудится около 15 процентов населения, занятого в экономике, направляется более 4 процентов общего объема инвестиций в основной капитал.

Важной проблемой земледельческого хозяйства является высокий износ сельскохозяйственной техники и ее недостаток. Степень износа техники, а также оборудования элеваторов и хлебоприемных пунктов области составляет около 40 процентов.

Рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет финансовое и экономическое положение сельскохозяйственного производства. Поэтому мероприятия Программы в части повышения энергоэффективности в АПК направлены на:

внедрение энергосберегающих технологий и оборудования;

оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов;

внедрение технологий и оборудования для процессов охлаждения молока и хранения овощной продукции с использованием естественного холода и вакуума;

реализацию пилотных проектов по применению источников энергии, работающих на биотопливе и других возобновляемых и местных источниках энергии.

В результате намеченных мероприятий в АПК к 2020 году намечено сокращение потребления электрической энергии и автомобильного топлива. Данные по экономии электроэнергии и топлива приведены в таблицах.

- Расход топлива на производство различных видов

сельскохозяйственной продукции, кг.у.т.

на единицу измерения продукции

┌─────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│Наимено- │Единица│2005 год│2006 год│2007 год│2008 год│2009 год│2015 год│2020 год│

│вание    │измере-│        │        │        │        │        │        │        │

│продукции│ния    │        │        │        │        │        │        │        │

├─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│    1    │   2   │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │   8    │   9    │

└─────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Зерно     тонн          61     52,8       69       42       52    45,75     37,9

Молоко    тонн          88     96         88       88       91    81        66

Мясо:

говядина  тонн          42     48         65       62       51    44        34

свинина   тонн         230    261        392     1004      303   258,7     184

птица     тонн          34     41         39       62       46    39        28

баранина  тонн           2      5          3        2        2     2         1

Яйцо      1000          50     60         68      104       63    54        38

штук

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Расход электроэнергии на производство различных видов

сельскохозяйственной продукции, кВт.ч на единицу измерения

продукции

┌─────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐

│Наимено- │Единица│2005 год│2006 год│2007 год│2008 год│2009 год │2015 год│2020 год│

│вание    │измере-│        │        │        │        │         │        │        │

│продукции│ния    │        │        │        │        │         │        │        │

├─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤

│    1    │   2   │   3    │   4    │   5    │   6    │    7    │   8    │   9    │

└─────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘

Зерно     тонн         9        8       10,2      6,8       7,4      6,3      4,1

Молоко    тонн        88,4     96,0     87,7     91,4      81,3     81,3     65,7

Мясо:

говядина  тонн       201      223      200,2    248       246      219      173

свинина   тонн       493      531      601      355       640      394      295

птица     тонн      1101     1253     2391      682       408      347      245

баранина  тонн        35       36       37       38        44       37       26

Яйцо      1000        35       34       42       36        42       36       25

штук

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в АПК приведены в приложении 11 к настоящей Программе.

- 3.7. Снижение энергетических издержек предприятий

малого и среднего бизнеса и формирование

энергосервисной структуры

Около 30 процентов трудоспособного населения, занятого в экономике Волгоградской области, осуществляет свою деятельность в сфере малого бизнеса. Более 123 тыс. жителей региона работают на малых предприятиях, которых в Волгоградской области насчитывается около 15 тысяч, индивидуальной предпринимательской деятельностью занимаются более 70 тыс. человек. Для малого предпринимательства характерно привлечение работников на условиях вторичной занятости и по договорам гражданско-правового характера, что подчеркивает социальную направленность данной сферы.

Программные мероприятия в сфере малого и среднего предпринимательства реализуются по следующим направлениям:

осуществление информационно-консультативной поддержки и обучение субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам энергосбережения;

паспортизация, внедрение средств и систем учета, контроль и регулирование энергопотребления;

стимулирование и господдержка малого и среднего бизнеса в вопросах энергосбережения;

содействие в подборе энергоэффективного оборудования и материалов для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов по эффективному использованию энергии.

Основными целями в области энергосбережения малого бизнеса является снижение потребления электрической, тепловой энергии и газа за счет внедрения энергосберегающего оборудования.

- 3.8. Совершенствование системы управления

энергосбережением, совершенствование подготовки и обучения

специалистов по энергосбережению

В целях успешной реализации предусмотренных Программой мероприятий необходимо провести работу по корректировке действующих и принятию новых нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения. В частности, принять закон Волгоградской области об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Волгоградской области, внести изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности в целях установления (конкретизации) административной ответственности за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части, не урегулированной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, внести изменения в нормативные акты, связанные с повышением требований энергоэффективности товаров и услуг, закупаемых для областных и муниципальных нужд, определить полномочия соответствующих органов исполнительной власти Волгоградской области, реализующих государственную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, принять нормативные акты по закреплению контрольных параметров энергоэффективности для органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления, установить механизмы стимулирования граждан и предприятий к энергосбережению, включить параметры энергосбережения и энергетической эффективности в региональную систему прогнозирования и мониторинга показателей социально-экономического развития, утвердить методику оценки энергоэффективности муниципальных образований, установить требования к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, перечень обязательных мероприятий по энергосбережению в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Немаловажное значение для стимулирования проведения энергосберегающих мероприятий имеет взвешенная тарифная политика в рамках полномочий, предоставленных областному органу тарифного регулирования, органам местного самоуправления.

Организацию реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также мероприятий Программы осуществляют органы исполнительной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления в рамках установленной компетенции. Методологические, координационные функции возложены на специализированные органы и организации: Совет по энергосбережению Волгоградской области, Научно-технический совет по повышению энергетической эффективности и ресурсосбережению Волгоградской области, государственное учреждение Волгоградской области "Волгоградский центр энергоэффективности".

Организация выполнения мероприятий Программы органами исполнительной власти и государственными учреждениями Волгоградской области осуществляется в соответствии с установленной компетенцией и полномочиями, а также в соответствии с Распределением полномочий органов исполнительной власти, государственных учреждений Волгоградской области по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Планом первоочередных мероприятий по реализации в Волгоградской области государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждаемыми Главой Администрации Волгоградской области.

Основными принципами реализации Программы являются взаимодействие органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, применение программного метода управления, широкое использование мер стимулирования энерго- и ресурсосбережения, ответственность всех участников Программы, реализующих мероприятия Программы.

Органы исполнительной власти Волгоградской области организуют мониторинг энергетической эффективности в рамках области, по подведомственным предприятиям и организациям, методическое сопровождение, в том числе осуществляют разработку типовых программ энергосбережения. Администрации муниципальных районов и городских округов ставят задачи по энергетической эффективности на местном уровне, контролируют эффективность предоставления коммунальных энергетических услуг и работу муниципальных энергетических компаний и компаний, управляющих жилищным фондом. Организации и предприятия разрабатывают и реализуют производственные программы энергосбережения.

Методологическое обеспечение выполнения Программы, координацию программных мероприятий осуществляет государственное учреждение Волгоградской области "Волгоградский центр энергоэффективности". Основой финансирования данной деятельности является специальный счет энергосбережения, на котором аккумулируются средства, перечисляемые энергоснабжающими организациями в структуру регулируемых тарифов, для которых закладываются средства на энергосберегающие программы. Со специального счета энергосбережения также финансируются пилотные проекты по энергосбережению, внедряются перспективные технические решения, инновационные технологии по повышению энергетической эффективности. Совет по энергосбережению Волгоградской области определяет направления использования средств этого специального счета и объемы финансирования, контролирует их использование. Государственное учреждение Волгоградской области "Волгоградский центр энергоэффективности" осуществляет оперативное управление средствами специального счета.

Выполнение мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляется с помощью программного метода управления, включающего:

формализацию оценки результатов через установленные индикаторы (показатели), в том числе промежуточные;

установление системы отчетности и предоставления информации о ходе реализации мероприятий, в том числе подготовка сводных ежегодных отчетов о реализации Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы по объему и срокам на основании представленной соответствующими органами и организациями отчетной информации;

ежегодную корректировку мероприятий и целевых показателей по результатам мониторинга и анализа хода выполнения Программы.

Достоверность мониторинга, эффективность прогнозирования и управления Программой обеспечивается путем использования данных единых муниципальных баз информационных ресурсов, государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составления и анализа топливно-энергетических балансов, использования и развития информационных и коммуникационных технологий в области энергосбережения, в том числе создания единой автоматизированной системы контроля и управления, информационно-расчетных систем, обеспечивающих:

контроль за исполнением установленных показателей энергопотребления и энергоэффективности;

оптимизацию и мониторинг использования электрической и тепловой энергии, топлива и воды;

сбор, обработку данных и диспетчерское управление производством, переработкой, транспортировкой, распределением, хранением и потреблением энергетических ресурсов;

накопление и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в областном и муниципальном хозяйстве.

В целях стимулирования проведения организациями различных форм собственности энергосберегающих мероприятий предполагается разработка мер поддержки в оснащении объектов приборами учета используемых ресурсов, установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, оказании содействия в заключении энергосервисных договоров, информировании населения об установленных законодательством об энергосбережении обязанностях, о способах и наиболее эффективных мерах экономии энергетических ресурсов. Основой финансового обеспечения реализации энергосберегающих проектов станет целенаправленная инвестиционная политика, предполагающая в том числе тиражирование инструментов финансирования проектов повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Эффективным механизмом стимулирования энергосбережения является совершенствование государственной тарифной политики, в том числе:

установление долгосрочных экономически обоснованных тарифов, рассчитанных на основе метода доходности инвестиционного капитала;

установление социальной нормы потребления и дифференцированных тарифов в пределах и свыше данной нормы;

установление тарифов, дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

В целом это должно обеспечивать экономическую мотивацию к повышению энергетической эффективности и энергосбережению не только у потребителей энергии, но и у производителей электрической и тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций.

Государственный контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем проверки достижения необходимых значений установленных индикаторов (показателей) - на основании представляемой информации и отчетов.

Подготовка специалистов и повышение грамотности населения в области энергосбережения должны иметь целостный, системный характер.

Основными целями создания информационно-образовательной системы в области энергосбережения являются:

а) повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов в области энергосбережения, энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента:

подготовка специалистов разного уровня в области энергосбережения, энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента, создания и освоения экологически чистых источников энергии;

переподготовка инженерно-технических и руководящих кадров разных секторов экономики и производства по вопросам энергосбережения;

подготовка преподавательских и педагогических кадров, способных решать задачи обучения специалистов, а также просвещения и воспитания различных слоев населения в направлении энергосбережения;

б) повышение информированности всех слоев общества в вопросах энерго- и ресурсосбережения, а также политики государства в этом направлении:

информационно-пропагандистская и просветительская работа с населением по проблемам энергосбережения;

разработка учебно-методического и информационного обеспечения образования и просвещения в области энергосбережения;

усиление роли средств массовой информации в информационно-пропагандистской работе среди населения по вопросам энергосбережения и политики государства в этом направлении;

в) изменение отношения общества в целом к проблеме энерго- и ресурсосбережения.

Образовательная деятельность осуществляется в двух направлениях: общедоступное образование и просвещение в области энергосбережения (дошкольное воспитание, школьное образование, просвещение населения через СМИ, социальную рекламу) и профессиональное образование, подготовка, переподготовка, повышение квалификации.

Прежде всего необходимо организовать программы курсов по переподготовке и повышению квалификации, которые рассчитаны на специалистов, профессионально занимающихся вопросами энергоснабжения и энергопотребления. Это руководители и специалисты ЖКХ и бюджетных учреждений, специалисты муниципальных образований, инженеры электро- и теплотехники, проектировщики строительных и других организаций.

В зависимости от целевой направленности курсов, сферы деятельности слушателей учебные программы могут содержать следующие блоки: правовой (изучение существующей правовой и нормативной базы в области энерго- и ресурсосбережения), методический (изучение современных методик энергомониторинга, энергообследования, технико-экономического обоснования мероприятий по энерго- и ресурсосбережению), специальный (освоение технологий повышения энергоэффективности с учетом специфики деятельности предприятий и организаций) и информационный (изучение современных информационно-аналитических систем поддержки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению).

В этих целях планируется привлечение высших учебных заведений, а также создание специализированного центра энергетического образования на базе государственного образовательного автономного учреждения Волгоградской области "Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат" Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области (Региональный Образовательный Методический Центр).

Информационное обеспечение энергосбережения на территории Волгоградской области осуществляется путем:

предоставления потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам энергосбережения, о проводимых энергосберегающих мероприятиях;

обсуждения программ в области энергосбережения;

освещения и распространения передового опыта в области энергосбережения с использованием средств массовой информации;

координации работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;

организации и проведения областных конкурсов по энергосбережению, региональных и городских выставок, конференций и других мероприятий;

пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов;

внедрения нормативной системы оценок показателей энергопотребления и энергоэффективности с последующим контролем за достижением указанных показателей и принятием решений по управлению энергосбережением;

предоставления информации о результатах проведения обязательных энергетических обследований.

Также одним из главных приоритетов в этом виде деятельности должно стать активное участие в формировании и функционировании Государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по совершенствованию управления энергосбережением, подготовки и обучения специалистов по энергосбережению приведены в приложении 12 к настоящей Программе.

- 3.9. Активизация научно-исследовательской

и проектно-конструкторской деятельности

В Волгоградской области накоплен огромный научно-инновационный потенциал, сосредоточенный в 11 государственных вузах, 5 филиалах иногородних государственных вузов, 16 лицензированных негосударственных вузах и филиалах, 5 НИИ и отделах НИИ РАН, РАМН, РАСН, 47 отраслевых НИИ, научных центрах, а также на промышленных предприятиях.

Основой научного потенциала является вузовская наука. В течение ряда лет в области реализуется региональная программа "Информатизация вузов Волгоградской области".

Характерной особенностью Волгограда является высокий образовательный уровень его населения, уровень грамотности которого составляет 99,06 процента, что ставит город в один ряд с экономически развитыми российскими городами. Высоким является и уровень общего и профессионального образования. В высших учебных заведениях города высокое развитие получило техническое, сельскохозяйственное, медицинское, гуманитарное образование.

74 процента инновационных затрат в организациях промышленных производств Волгограда были направлены в 2006 году на разработку и внедрение процессных инноваций, 26 процентов - на разработку продуктовых инноваций.

61 процент активных в технологических инновациях организаций направляли затраты на приобретение машин и оборудования, 39 процентов организаций - на приобретение программных средств, 37 процентов - на обучение и подготовку персонала, 27 процентов - на производственное проектирование и другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов и внедрения новых услуг или методов их производства, 18 процентов - на приобретение новых технологий, 16 процентов - на другие виды подготовки производства.

Большая часть инновационно активных организаций (75 процентов) пришлась в 2006 году на обрабатывающие производства, в том числе на организации химических производств (12 процентов), на организации производства пищевых продуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургического производства и производства машин и оборудования по 8 процентов.

98 процентов инновационных затрат произведено за счет собственных средств и 2 процента за счет прочих средств с привлечением кредитов и займов.

44 организации имели 71 научно-исследовательское, проектно-конструкторское подразделение с численностью работников 2020 человек.

В обследованных организациях в 2006 году подано 44 заявки на патенты на изобретения, промышленные образцы и свидетельства на полезные модели и официальную регистрацию программ, баз данных, топологий интегральных схем.

Наибольшую инновационную активность проявили в 2006 году организации Волгограда (69 процентов от общего числа инновационно активных в технологических инновациях организаций области).

Инновационная деятельность организаций проводится в целях расширения ассортимента, расширения рынков сбыта в России, обеспечения соответствия современным правилам и стандартам, улучшения качества товаров, работ, услуг, расширения рынков сбыта или доли рынка, роста производственных мощностей, увеличения занятости. По сравнению с 2005 годом на более высокую ступеньку по оценке значимости результатов инновационной деятельности переместился показатель - расширение рынков сбыта в России.

Среди экономических факторов, препятствовавших инновациям, основными или решающими организации назвали недостаток собственных денежных средств, высокую стоимость нововведений, недостаток финансовой поддержки со стороны государства, высокий экономический риск. Среди внутренних факторов - низкий инновационный потенциал организации и недостаток квалифицированного персонала, недостаток информации о рынках сбыта, недостаток информации о новых технологиях. В Волгограде для улучшения инновационной деятельности на предприятиях и ускорения освоения новой техники, технологий и материалов проводятся мероприятия, имеющие своей целью:

создание для инновационно активных предприятий зон экономического развития (по сути выполняющих функции налоговых льгот), обладающих определенными преимуществами перед субсидиями. Это позволит не только снизить налоги на инновации и повысить заинтересованность предприятий в их проведении, но и привить к этим работам потенциальных инвесторов;

создание эффективной информационной системы, которая позволит разработчикам осуществлять широкомасштабный мониторинг существующих технологических проблем, знакомиться с имеющимися научно-техническими разработками, а также своевременно получать информацию о конъюнктуре и тенденциях российского и мирового рынка для формирования коммерческо-производственных программ и планирования необходимого технологического развития;

восстановление научно-технических служб на предприятиях с целью обеспечения тесного взаимодействия науки и производства, производства и рынка.

Таким образом, в Волгограде научно-инновационная сфера сохраняет основной научный потенциал, ведущие научные школы, значительную часть уникального научно-технологического комплекса.

Мероприятия по стимулированию научных и конструкторских разработок региональных научных, проектно-конструкторских организаций и промышленных предприятий, внедрение которых в среднесрочном периоде способно принести ощутимый эффект в повышении энергоэффективности и энергосбережения.

Мероприятия по активизации научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности в сфере энергосбережения приведены в приложении 13 к настоящей Программе.

- 4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принципиальной особенностью Программы является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики Волгоградской области, при этом результатами ее реализации будут:

повышение энергетической эффективности экономики Волгоградской области;

обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов в сфере транспорта, в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах экономики, социальной и производственной инфраструктуре на новой технологической и энергоэффективной основе;

повышение энергетической безопасности Волгоградской области;

снижение нагрузки по оплате энергоносителей на региональные и муниципальные бюджеты, финансы предприятий и организаций, доходы населения;

обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга процессов повышения энергоэффективности;

развитие кадрового потенциала и энергоменеджмента в сферах энергопроизводства и энергопотребления.

По прогнозным оценкам, реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:

энергоемкость ВРП в 2015 году составит 68,1 процента от уровня 2007 года, а с учетом дополнительных мероприятий второго этапа Программы (2016 - 2020 годы) в 2020 году - 60 процентов к уровню 2007 года;

электроемкость ВРП в 2015 году составит 65,5 процента от уровня 2007 года, а к 2020 году - 61 процент к уровню 2007 года;

теплоемкость ВРП в 2015 году составит 65,6 процента от уровня 2007 года, а к 2020 году - 58,6 процента к уровню 2007 года;

суммарная экономия энергоресурсов за весь период реализации Программы составит около 388 млн. т.у.т.;

потребление тепловой энергии капитально отремонтированных домов снизится на 30 процентов;

снижение удельного энергопотребления всех основных видов промышленной продукции, работ (услуг).

Программа предполагает работу по стимулированию предприятий к использованию энергосберегающих технологий, повышению квалификации работников сферы энергосбережения, проведению информационно-разъяснительной работы среди населения, обновлению материально-технической базы.

Конкретные количественные и качественные оценки экономических, энергетических и социальных результатов реализации Программы и затраты на ее реализацию по каждому мероприятию приведены в приложениях настоящей Программы.

Ожидаемый экономический эффект при выполнении мероприятий Программы по энергосбережению в бюджетной сфере и жилом фонде приведен в приложении 14 к настоящей Программе.

- 5. Объемы и источники финансирования

Расходы, связанные с привлечением бюджетных ассигнований на реализацию Программы, оцениваются в 10889,85 млн. рублей. Объем внебюджетных ассигнований за счет собственных средств предприятий и организаций, кредитных ресурсов и других внебюджетных источников оценивается в 132823,29 млн. рублей. Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам приведены в следующей таблице:

┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Источник    │               Объем финансирования (млн. рублей)               │

│ финансирования ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤

│   Программы    │2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│  2010 -  │

│                │        │        │        │        │        │        │2015 годы │

├────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│       1        │   2    │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │    8     │

└────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘

Итого                                                                   143713,14

Средства местных  1445,80  2680,35  2050,46  1815,91   560,14   624,37    9177,03

бюджетов

Средства           285,47   285,47   285,47   285,47   285,47   285,47    1712,82

областного

бюджета

Внебюджетные      2362,04  3648,5   1632,22  1026,60   847,05   836,98   10353,39

средства

муниципальных

образований

Внебюджетные        82,60    90,90    99,90   110,00   120,90   133,00     637,30

средства

специального

счета

энергосбережения

Средства           900,00  2100,00  2100,00  2100,00  2100,00  2250,00   11567,80

предприятий ТЭК

Средства           287,80   277,10  1735,80  3707,60  3424,60  6851,60   16274,90

промышленных

предприятий

Средства              -        -        -        -        -   21540,00   71800,00

открытого

акционерного

общества

"РусГидро"

Средства          5206,90  5576,30  5106,00  4904,00  2559,00  2481,00   22184,20

предприятий

сельского

хозяйства

Средства              -       1,80     3,30     0,30      -       0,30       5,70

учреждений науки

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Финансовое обеспечение Программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, которые будут направлены на реализацию пилотных проектов в рамках первого этапа Программы, а также средств частных инвесторов и собственников МКД.

Планируется участие Волгоградской области в реализации федеральных целевых программ в сфере энергосбережения, реформирования и модернизации ЖКХ, а также использования системы грантов российских и международных организаций.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет по строительству и ЖКХ Администрации Волгоградской области. Выбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Приложение 1

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

АНАЛИЗ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ

┌───┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование   │                                                Значение показателей по годам                                                │

│п/п│   показателя    ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│   │                 │2007 год│2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2019 год│2020 год│

├───┼─────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │        2        │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │   8    │   9    │   10   │   11   │   12   │   13   │   14   │   15   │   16   │

└───┴─────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

1. ВРП Волгоградской   331765   431747   407300   427568   447836   468104   488372   508640   528908   549176   569444   589712   609980   630250

области,

млн. рублей

2. Численность           2620     2609     2599     2589     2609     2629     2649     2669     2689     2709     2729     2749     2769     2789

постоянного

населения,

тыс. человек

(прирост 20 тыс.

человек в год)

3. ВРП на душу            127      165      157      165      171      178      184      188      190      202      208      214      220      225

населения, тыс.

рублей/человека

4. Потребление        32947,0  33999,0  31168,0  42461,0  44473,8  46486,6  48499,4  50512,1  52524,9  54537,7  56550,5  58563,3  60576,0  62589,0

топливно-

энергетических

ресурсов без

учета возможного

потенциала

энергосбережения,

тыс. тонн

условного топлива

5. Потребление        32947,0  33999,0  31168,0  32234,3  33041,3  33783,0  34459,5  35096,1  35648,3  36135,7  36558,3  36915,9  37208,7  37436,8

топливно-

энергетических

ресурсов

областью,

тыс. тонн

условного топлива

6. Энергоемкость       0,0990   0,0790   0,0770   0,0754   0,0738   0,0722   0,0706   0,0690   0,0674   0,0658   0,0642   0,0626   0,0610   0,0594

ВРП, килограмм

условного

топлива/рублей

7. Потребление         6682,0   6632,0   5928,0   6242,5   6404,1  6553, 5   6690,7   6815,8   6928,7   7029,5   7118,1   7548,3   7624,8   7689,1

электроэнергии

областью,

тыс. тонн

условного топлива

8. Электроемкость       0,020    0,015    0,015   0,0146   0,0143   0,0140   0,0137   0,0134   0,0131   0,0128   0,0125   0,0128   0,0125   0,0122

ВРП, килограмм

условного

топлива/рублей

9. Потребление         2536,0   249,01   2536,0   2505,5   2566,1   2626,1   2676,3   2726,3   2776,8   2817,3   2858,6   2895,5   2927,9   2955,9

тепловой энергии

областью,

тыс. тонн

условного топлива

10. Теплоемкость ВРП,   0,0080   0,0060   0,0060   0,0059   0,0057   0,0056   0,0055   0,0054   0,0053   0,0051   0,0050   0,0049   0,0048   0,0047

килограмм

условного

топлива/рублей

11. Потребление         6996,0   6924,0   6342,0   6670,1   6851,9   6974,7   7126,3   7273,6   7404,7   7468,8   7573,6   7666,3   7807,7   7878,1

природного газа

областью,

тыс. тонн

условного топлива

12. Газоемкость ВРП,     0,021    0,016    0,016   0,0156   0,0153   0,0149   0,0146   0,0143   0,0140   0,0136   0,0133   0,0130   0,0128   0,0125

килограмм

условного

топлива/рублей

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 2

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ

┌───┬──────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐

│ N │  Общие сведения  │  Единица  │          Разбивка по годам           │

│п/п│                  │ измерения ├────────────┬────────────┬────────────┤

│   │                  │           │  2007 год  │  2008 год  │  2009 год  │

├───┼──────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ 1 │        2         │     3     │     4      │     5      │     6      │

└───┴──────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

1. Валовой            млн.           331765       431747       407300

региональный       рублей

продукт (в ценах

соотв. периода)

2. Потребление        тыс. тонн       32947        33999        31168

топливно-          условного

энергетических     топлива

ресурсов

3. Объем потребления  тыс.         19395200     19250100     17207900

электроэнергии     кВт.час

4. Объем потребления  тыс. Гкал       17064        16762        17063

теплоэнергии

5. Объем потребления  тыс. куб.      269086       266992       256374

воды               метров

6. Объем потребления  тыс. куб.     6062721      6000174      5495947

природного газа    метров

7. Объем потребления  тыс.          4300467      3179602      3218802

электроэнергии,    кВт.час

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

8. Объем потребления  тыс. Гкал        1549         1952         1897

теплоэнергии,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

9. Объем потребления  тыс. куб.       78376        87780        84878

воды, расчеты      метров

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

10. Объем потребления  тыс. куб.     4992230      5030257      4573542

природного газа,   метров

расчеты

за который

осуществляются

с использованием

приборов учета

11. Тариф              руб./кВт.ч          2,38         2,71         3,45

на электроэнергию

12. Тариф              руб./Гкал         754          835         1026

на теплоэнергию

13. Тариф на воду      руб./              12           14           17

куб. м

14. Тариф              руб./тыс.        1880         2305         2825

на природный газ   куб.

метров

15. Объем              тыс. тонн        3802         4091         4252

производства       условного

энергетических     топлива

ресурсов

с использованием

возобновляемых

источников

энергии и/или

вторичных

энергетических

ресурсов

16. Общий объем        тыс. тонн       24210        23926        23406

энергетических     условного

ресурсов,          топлива

производимых

на территории

Волгоградской

области

17. Общий объем        млн. рублей       179          304          217

финансирования

мероприятий по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности

18. Объем              млн. рублей        68          101           80

внебюджетных

средств,

используемых для

финансирования

мероприятий по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности

19. Объем потребления  тыс.           483352       444040       507017

электроэнергии     кВт.час

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

20. Объем потребления  тыс.           484324       445180       508300

электроэнергии     кВт.час

бюджетными

учреждениями

21. Объем потребления  тыс. Гкал         209          283          273

теплоэнергии

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

22. Объем потребления  тыс. Гкал        3784         5767         2636

теплоэнергии

бюджетными

учреждениями

23. Объем потребления  тыс. куб.        9847        10172        10445

воды бюджетными    метров

учреждениями,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

24. Объем потребления  тыс. куб.       12610        12748        12823

воды бюджетными    метров

учреждениями

25. Объем потребления  тыс. куб.       43364        44470        47420

природного газа    метров

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за который

осуществляются

с использованием

приборов учета

26. Объем потребления  тыс. куб.       45195        46160        48908

природного газа    метров

бюджетными

учреждениями

27. Бюджет             млн.            53866        70518        74513

Волгоградской      рублей

области

28. Расходы бюджета    млн.             1428         1614         1839

Волгоградской      рублей

области

на обеспечение

энергетическими

ресурсами

бюджетных

учреждений

29. Расходы бюджета    млн.               58          350           51

Волгоградской      рублей

области

на предоставление

субсидий

организациям

коммунального

комплекса

на приобретение

топлива

30. Общее количество   штук             3851         4066         4042

бюджетных

учреждений

31. Количество         штук

бюджетных

учреждений,

финансируемых за

счет бюджета

Волгоградской

области, в

отношении которых

проведено

обязательное

энергетическое

обследование

32. Число              штук

энергосервисных

договоров

(контрактов),

заключенных

государственными

заказчиками

33. Общее количество   штук             2252         2367         2332

государственных

заказчиков

34. Количество         штук

государственных

заказчиков,

заключивших

энергосервисные

договоры

(контракты)

35. Объем товаров,     млн.             5943         9208         7512

работ, услуг,      рублей

закупаемых для

государственных

нужд

36. Объем товаров,     млн.              117          143          139

работ, услуг,      рублей

закупаемых для

государственных

нужд в

соответствии с

требованиями

энергетической

эффективности

37. Расходы бюджета    млн.             1970         2063         3202

Волгоградской      рублей

области на

предоставление

социальной

поддержки

гражданам по

оплате жилого

помещения и

коммунальных

услуг

38. Количество         тыс.           617889       536274       288377

граждан, которым   человек

предоставляются

социальная

поддержка по

оплате жилого

помещения и

коммунальных

услуг

39. Объем              тыс.           497090       576006       595439

электроэнергии,    кВт.час

потребляемой

(используемой) в

жилых домах (за

исключением

многоквартирных

домов)

Волгоградской

области

40. Объем              тыс.           485659       545135       563332

электроэнергии,    кВт.час

потребляемой

(используемой) в

жилых домах (за

исключением

многоквартирных

домов)

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

приборов учета

41. Объем              тыс. кВт.ч     781015       775479       784451

электроэнергии,

потребляемой

(используемой) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области

42. Объем              тыс.            46794        54275        80114

электроэнергии,    кВт.час

потребляемой

(используемой) в

многоквартирных

домах, расчеты за

которую

осуществляются с

использованием

коллективных

(общедомовых)

приборов учета

43. Объем              тыс.           733266       731514       727173

электроэнергии,    кВт.час

потребляемой

(используемой) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

индивидуальных и

общих (для

коммунальной

квартиры)

приборов учета

44. Объем              тыс. Гкал        3850         4031         4823

теплоэнергии,

потребляемой

(используемой) в

жилых домах

Волгоградской

области (за

исключением

многоквартирных

домов)

45. Объем              тыс. Гкал          15           26          112

теплоэнергии,

потребляемой

(используемой) в

жилых домах

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

приборов учета

46. Объем              тыс. Гкал        8273         7935         7841

теплоэнергии,

потребляемой

(используемой) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области

47. Объем              тыс. Гкал          54           67          123

теплоэнергии,

потребляемой

(используемой) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

коллективных

(общедомовых)

приборов учета

48. Объем воды,        тыс. куб.       28799        28746        29294

потребляемой       метров

(используемой) в

жилых домах (за

исключением

многоквартирных

домов)

Волгоградской

области

49. Объем воды,        тыс. куб.        8402         9223         9889

потребляемой       метров

(используемой) в

жилых домах (за

исключением

многоквартирных

домов)

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

приборов учета

50. Объем воды,        тыс. куб.       87949        94171        93978

потребляемой       метров

(используемой) в

многоквартирных

домах на

территории

Волгоградской

области

51. Объем воды,        тыс. куб.        2178         3773         4569

потребляемой       метров

(используемой) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

коллективных

(общедомовых)

приборов учета

52. Объем воды,        тыс. куб.        7138         9128        10333

потребляемой       метров

(используемой) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области, расчеты

за которую

осуществляются с

использованием

индивидуальных и

общих (для

коммунальной

квартиры)

приборов учета

53. Объем природного   тыс. куб.     2276131      2149744      2136562

газа,              метров

потребляемого

(используемого) в

жилых домах (за

исключением

многоквартирных

домов)

Волгоградской

области

54. Объем природного   тыс. куб.     2174588      2077344      2028368

газа,              метров

потребляемого

(используемого) в

жилых домах (за

исключением

многоквартирных

домов)

Волгоградской

области, расчеты

за который

осуществляются с

использованием

приборов учета

55. Объем природного   тыс. куб.      402254       405105       394091

газа,              метров

потребляемого

(используемого) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области

56. Объем природного   тыс. куб.       71573        92921       118459

газа,              метров

потребляемого

(используемого) в

многоквартирных

домах

Волгоградской

области, расчеты

за который

осуществляются с

использованием

индивидуальных и

общих (для

коммунальной

квартиры)

приборов учета

57. Число жилых домов  штук           331516       335300       335543

Волгоградской

области

58. Число жилых        штук              122          219          268

домов,

в отношении

которых проведено

энергетическое

обследование

59. Количество         штук              113          127          180

высокоэкономичных

по использованию

моторного топлива

(в том числе

относящихся к

объектам с

высоким классом

энергетической

эффективности)

транспортных

средств,

относящихся к

общественному

транспорту,

регулирование

тарифов на услуги

по перевозке на

котором

осуществляется

Волгоградской

областью

60. Количество         штук              695          699          712

общественного

транспорта,

регулирование

тарифов на услуги

по перевозке на

котором

осуществляется

Волгоградской

областью, в

отношении которого

проведены

мероприятия по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности, в

том числе по

замещению

бензина,

используемого

транспортными

средствами в

качестве

моторного

топлива,

природным газом

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 3

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ

(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.

от 08.06.2011 N 251-п)

┌─────┬──────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  N  │   Наименование   │  Единицы  │                                             Значения целевых показателей                                              │

│ п/п │   показателей    │ измерения ├──────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┤

│     │                  │           │ 2007 │2008 год│2009 год │2010 год│2011 год│2012 год│2013 год│ 2014  │2015 год│ 2016  │ 2017  │2018 год│ 2019  │ 2020  │

│     │                  │           │ год  │        │         │        │        │        │        │  год  │        │  год  │  год  │        │  год  │  год  │

├─────┼──────────────────┼───────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤

│  1  │        2         │     3     │  4   │   5    │    6    │   7    │   8    │   9    │   10   │  11   │   12   │  13   │  14   │   15   │  16   │  17   │

└─────┴──────────────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Группа А)

1.1.  Динамика           килограмм     99,3     78,7      82,6     75,4     73,8     72,2     70,6    69,0     67,4    65,8    64,2     62,6    61,0    59,4

энергоемкости      условного

валового           топлива/

регионального      тыс. рублей

продукта <*>

1.2.  Доля объемов       процентов       22       17        19       30       50      100      100     100      100     100     100      100     100     100

электрической

энергии, расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

[в части

многоквартирных

домов (далее

именуются - МКД)

с использованием

коллективных

приборов учета],

в общем объеме

электрической

энергии,

потребляемой

на территории

субъекта

Российской

Федерации

1.3.  Доля объемов       процентов        9       12        11       20       50      100      100     100      100     100     100      100     100     100

тепловой

энергии, расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

(в части МКД -

с использованием

коллективных

приборов учета),

в общем объеме

тепловой энергии,

потребляемой

на территории

субъекта

Российской

Федерации

1.4.  Доля объемов       процентов       29       33        33       50       70      100      100     100      100     100     100      100     100     100

воды, расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета

(в части МКД -

с использованием

коллективных

приборов учета),

в общем объеме

воды,

потребляемой

на территории

субъекта

Российской

Федерации

1.5.  Доля объемов       процентов       82       84        83       87       92      100      100     100      100     100     100      100     100     100

природного газа,

расчеты

за который

осуществляются

с использованием

приборов учета

(в части МКД -

с использованием

индивидуальных

и общих приборов

учета), в общем

объеме природного

газа,

потребляемого

на территории

субъекта

Российской

Федерации

1.6.  Изменение объема   тонн        205321   289725     -7923  -536473   800704        0        0       0  -233410  226337       0   226336       0  301782

производства       условного

энергетических     топлива

ресурсов

с использованием

возобновляемых

источников

энергии и (или)

вторичных

энергетических

ресурсов <*>

1.7.  Доля               процентов       16       17        17       18       20       19       19      19       18      19      19       20      20      21

энергетических

ресурсов,

производимых

с использованием

возобновляемых

источников

энергии и (или)

вторичных

энергетических

ресурсов, в общем

объеме

энергетических

ресурсов,

производимых

на территории

субъекта

Российской

Федерации <*>

1.8.  Объем              процентов       38       33        37       40       45       49       54      59       65      72      80       80      80      80

внебюджетных

средств,

используемых для

финансирования

мероприятий

по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности,

в общем объеме

финансирования

региональной

программы

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических

ресурсов (Группа В)

2.1.  Экономия           тыс.             0  -145100  -2042200   912544   468975   433675   398376  363076   327776  292476  257176  1248951  221876  186647

электрической      киловатт/

энергии            час

в натуральном

выражении

к предыдущему

году [(-)

снижение/(+)

рост]

2.2.  Экономия           тыс. рублей      0  -344012  -4841770  2163513  1111875  1028184   944493  860802   777111  693420  609729  2961088  526038  442515

электрической

энергии к

предыдущему году

в стоимостном

выражении

2.3.  Экономия           тыс.             0     -302       301     -202      407      404      338     337      340     273     278      248     218     188

тепловой энергии   Гигакалорий

в натуральном

выражении

к предыдущему

году [(-)

снижение/(+)

рост]

2.4.  Экономия           тыс. рублей      0  -220735    220186  -147861   297938   295042   247078  246176   248266  199304  203389   181449  159509  137616

тепловой энергии

в стоимостном

выражении

к предыдущему

году

2.5.  Экономия воды      тыс.             0    -2094    -10618     6631     6197     5778     5376    4988     4616    4258    3914     3583    3266    2962

в натуральном      кубических

выражении [(-)     метров

снижение/(+)

рост]

2.6.  Экономия воды      тыс. рублей      0   -28505   -144542    90272    84354    78659    73179   67908    62838   57965   53281    48780   44456   40317

в стоимостном

выражении

2.7.  Экономия           тыс.             0   -62547   -504227   284001   157565   106463   134733  124195   113657   55530   90825    80287  122607   60989

природного газа    кубических

в натуральном      метров

выражении [(-)

снижение/(+)

рост]

2.8.  Экономия           тыс. рублей      0  -111722   -900657   507287   281445   190167   240662  221839   203016   99188  162232   143409  219002  108939

природного газа

в стоимостном

выражении

(в ценах 2009

года)

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе (Группа С)

3.1.  Доля объемов       процентов       60       60        65       60      100      100      100     100      100     100     100      100     100     100

электрической

энергии,

потребляемой

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

электрической

энергии,

потребляемой

бюджетными

учреждениями

на территории

субъекта

Российской

Федерации

3.2.  Доля объемов       процентов        6        7         8       15      100      100      100     100      100     100     100      100     100     100

тепловой энергии,

потребляемой

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

тепловой энергии,

потребляемой

бюджетными

учреждениями

на территории

субъекта

Российской

Федерации

3.3.  Доля объемов       процентов       78       80        81       90      100      100      100     100      100     100     100      100     100     100

воды,

потребляемой

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

воды,

потребляемой

бюджетными

учреждениями

на территории

субъекта

Российской

Федерации

3.4.  Доля объемов       процентов       96       96        97      100      100      100      100     100      100     100     100      100     100     100

природного газа,

потребляемого

бюджетными

учреждениями,

расчеты

за который

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

природного газа,

потребляемого

бюджетными

учреждениями

на территории

субъекта

Российской

Федерации

3.5.  Доля расходов      процентов        3        3         3        3        3        3        3       3        3       3       3        3       3       3

бюджета субъекта

Российской

Федерации

на обеспечение

энергетическими

ресурсами

бюджетных

учреждений (для

сопоставимых

условий)

3.6.  Доля расходов      процентов        3        2         2        2        2        2        2       2        2       2       2        2       2       2

бюджета субъекта

Российской

Федерации

на обеспечение

энергетическими

ресурсами

бюджетных

учреждений

(для фактических

условий)

3.7.  Динамика расходов  млн. рублей      0      185       225       92       92       92       92      92       92      92      92       92      92      92

бюджета субъекта

Российской

Федерации

на обеспечение

энергетическими

ресурсами

бюджетных

учреждений

(для фактических

условий)

3.8.  Динамика расходов  млн. рублей      0      185       411      502      594      685      777     868      960    1051    1143     1234    1326    1417

бюджета субъекта

Российской

Федерации

на обеспечение

энергетическими

ресурсами

бюджетных

учреждений

(для сопоставимых

условий)

3.9.  Доля расходов      процентов      0,1      0,5       0,1        0        0        0        0       0        0       0       0        0       0       0

бюджета субъекта

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий

организациям

коммунального

комплекса

на приобретение

топлива

3.10. Динамика расходов  млн. рублей     30      292      -298        0        0        0        0       0        0       0       0        0       0       0

бюджета субъекта

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий

организациям

коммунального

комплекса на

приобретение

топлива

3.11. Доля бюджетных     процентов        0        0         0       30       60      100      100     100      100     100     100      100     100     100

учреждений,

финансируемых

за счет бюджета

субъекта

Российской

Федерации,

в общем объеме

бюджетных

учреждений,

в отношении

которых проведено

обязательное

энергетическое

обследование

3.12. Число              штук             0        0         0        0      100      500     1000    2000     2000    2000    2000     2000    2000    2000

энергосервисных

договоров,

заключенных

государственными

заказчиками

3.13. Доля               процентов        0        0         0        0        2       11       23      46       46      46      46       46      46      46

государственных

заказчиков

в общем объеме

государственных

заказчиков,

которыми

заключены

энергосервисные

договоры

3.14. Доля товаров,      процентов        2        2         2        3        5        7       10      10       10      10      10       10      10      10

работ, услуг,

закупаемых для

государственных

нужд

в соответствии

с требованиями

энергетической

эффективности,

в общем объеме

закупаемых

товаров, работ,

услуг для

государственных

нужд

3.15. Удельные расходы   тыс. рублей      3        4        11       12       12       13       13      14       15      16      16       17      18      19

бюджета субъекта   на человека

Российской

Федерации на

предоставление

социальной

поддержки

гражданам

по оплате жилого

помещения

и коммунальных

услуг на 1

человека

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (Группа D)

4.1.  Доля объемов       процентов       98       95        95       97       98      100      100     100      100     100     100      100     100     100

электрической

энергии,

потребляемой

в жилых домах

(за исключением

МКД), расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

электрической

энергии,

потребляемой

в жилых домах

(за исключением

МКД)

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.2.  Доля объемов       процентов        6        7        10       30       80      100      100     100      100     100     100      100     100     100

электрической

энергии,

потребляемой

в МКД, расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

коллективных

(общедомовых)

приборов учета,

в общем объеме

электрической

энергии,

потребляемой

в МКД

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.3.  Доля объемов       процентов       94       94        93       95       97      100      100     100      100     100     100      100     100     100

электрической

энергии,

потребляемой

в МКД, оплата

которой

осуществляется

с использованием

индивидуальных

и общих (для

коммунальной

квартиры)

приборов учета,

в общем объеме

электрической

энергии,

потребляемой

(используемой)

в МКД

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.4.  Доля объемов       процентов        0        1         2       10       50      100      100     100      100     100     100      100     100     100

тепловой

энергии,

потребляемой

в жилых домах,

расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

тепловой энергии,

потребляемой

(используемой)

в жилых домах

на территории

субъекта

Российской

Федерации (за

исключением МКД)

4.5.  Доля объемов       процентов        1        1         2       30       60      100      100     100      100     100     100      100     100     100

тепловой энергии,

потребляемой

в МКД, оплата

которой

осуществляется

с использованием

коллективных

(общедомовых)

приборов учета,

в общем объеме

тепловой

энергии,

потребляемой

в МКД

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.6.  Доля объемов       процентов       29       32        34       50       70      100      100     100      100     100     100      100     100     100

воды,

потребляемой

в жилых домах

(за исключением

МКД), расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

воды,

потребляемой

(используемой)

в жилых домах

(за исключением

МКД)

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.7.  Доля объемов       процентов        2        4         5       30       60      100      100     100      100     100     100      100     100     100

воды,

потребляемой

(используемой)

в МКД, расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

коллективных

(общедомовых)

приборов учета,

в общем объеме

воды,

потребляемой

(используемой)

в МКД

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.8.  Доля объемов       процентов        8       10        11       30       60      100      100     100      100     100     100      100     100     100

воды,

потребляемой

в МКД, расчеты

за которую

осуществляются

с использованием

индивидуальных

и общих (для

коммунальной

квартиры)

приборов учета,

в общем объеме

воды,

потребляемой

(используемой)

в МКД

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.9.  Доля объемов       процентов       96       97        95       97       98      100      100     100      100     100     100      100     100     100

природного газа,

потребляемого

(используемого)

в жилых домах

(за исключением

МКД), расчеты

за который

осуществляются

с использованием

приборов учета,

в общем объеме

природного газа,

потребляемого

(используемого)

в жилых домах

(за исключением

МКД)

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.10. Доля объемов       процентов       18       23        30       50       70      100      100     100      100     100     100      100     100     100

природного газа,

потребляемого

(используемого)

в МКД, расчеты

за который

осуществляются

с использованием

индивидуальных

и общих (для

коммунальной

квартиры)

приборов учета,

в общем объеме

природного газа,

потребляемого

(используемого)

в МКД

на территории

субъекта

Российской

Федерации

4.11. Число жилых        штук           122      219       268      322      400    19870     5000    6400     6300    7000    7300     7800   10800   20100

домов,

в отношении

которых проведено

энергетическое

обследование

4.12. Доля жилых         процентов        0        0         0        0        0     4,69      1,0     1,5      1,5     1,7     1,7        2       3       5

домов,

в отношении

которых проведено

энергетическое

обследование,

в общем числе

жилых домов

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе (Группа Е)

5.1.  Динамика           штук             0       14        53      100      100      100      100     100      100     100     100      100     100     100

количества

высокоэкономичных

по использованию

моторного топлива

(в том числе

относящихся

к объектам

с высоким классом

энергетической

эффективности)

транспортных

средств,

относящихся

к общественному

транспорту,

регулирование

тарифов на услуги

по перевозке

на котором

осуществляется

субъектом

Российской

Федерации

5.2.  Динамика           штук             0        4        13      100      100      100      100     100      100     100     100      100     100    100

количества

общественного

транспорта,

регулирование

тарифов на услуги

по перевозке

на котором

осуществляется

субъектом

Российской

Федерации,

в отношении

которых проведены

мероприятия по

энергосбережению

и повышению

энергетической

эффективности,

в том числе

по замещению

бензина,

используемого

транспортными

средствами

в качестве

моторного

топлива,

природным газом

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Представленные показатели на 2011 - 2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями.

- Приложение 4

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

ИНДИКАТОРЫ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ

┌───┬─────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование   │         Факт          │                                                       Прогноз                                                        │

│п/п│   показателя    ├───────┬───────┬───────┼─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┤

│   │                 │ 2007  │ 2008  │ 2009  │  2010   │   2011   │   2012   │   2013   │   2014   │   2015   │   2016   │   2017   │  2018   │   2019   │   2020   │

│   │                 │  год  │  год  │  год  │   год   │   год    │   год    │   год    │   год    │   год    │   год    │   год    │   год   │   год    │   год    │

├───┼─────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │        2        │   3   │   4   │   5   │    6    │    7     │    8     │    9     │    10    │    11    │    12    │    13    │   14    │    15    │    16    │

└───┴─────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

1. Снижение            0,099   0,079   0,077    0,0754     0,0738     0,0722     0,0706     0,0690     0,0674     0,0658     0,0642    0,0626     0,0610     0,0594

энергоемкости

ВРП, кг условного

топлива/рублей

2. Снижение            0,020   0,015   0,015    0,0146     0,0143     0,0140     0,0137     0,0134     0,0131     0,0128     0,0125    0,0128     0,0125     0,0122

электроемкости

ВРП, кг условного

топлива/рублей

3. Снижение            0,008   0,006   0,006   0,00586    0,00573    0,00561    0,00548    0,00536    0,00525    0,00513    0,00502   0,00491    0,00480    0,00469

теплоемкости ВРП,

кг.у.т./руб.

4. Снижение            32947   33999   31168  3234,352  33041,340  33783,066  34459,528  35096,160  35648,399  36135,781  36558,305  3615,971  37208,780  37436,850

потребления

топливно-

энергетических

ресурсов

в сопоставимых

условиях,

тыс. т.у.т.

5. Снижение удельной  0,4293  0,4471  0,4608    0,4378     0,4158     0,3950     0,3753     0,3565     0,3387     0,3217     0,3057    0,2904     0,2758     0,2621

энергоемкости

жилищного фонда,

Гкал/кв. метр,

ежегодно

на 5 процентов

6. Уровень                32      23      43       100          -          -          -          -          -          -          -         -          -          -

инструментального

учета потребления

топливно-

энергетических

ресурсов

бюджетными

организациями,

процентов

7. Уровень              52,2    52,2    51,8        70         80        100          -          -          -          -          -         -          -          -

инструментального

учета потребления

топливно-

энергетических

ресурсов жилым

фондом, процентов

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 5

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ

┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐

│ N │    Наименование     │ Количество проводимых мероприятий  │Объем     │Источник │

│п/п│     мероприятия     ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┤финансиро-│финанси- │

│   │                     │2010│2011│2012│2013│2014│2015│всего │вания     │рования  │

│   │                     │год │год │год │год │год │год │2010 -│мероприя- │мероприя-│

│   │                     │    │    │    │    │    │    │ 2015 │тий (млн. │тий      │

│   │                     │    │    │    │    │    │    │ годы │рублей)   │         │

├───┼─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼─────────┤

│ 1 │          2          │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │  9   │    10    │   11    │

└───┴─────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────────┴─────────┘

Модернизация системы теплоснабжения

1. Организация системы     21   31    8    2   10    4     76   48,8000  областной

контроля                                                              бюджет

и мониторинга

за реализацией

энергосервисных

контрактов

2. Проведение              41   56   20   10    2    3    132   51,7010  областной

энергетических                                                        бюджет

обследований зданий,

сооружений с выдачей

энергетических

паспортов и

рекомендаций

по энергосбережению

3. Мероприятия             36   25  128   15   16   12    232  108,9592  областной

по теплоизоляции                                                      бюджет

ограждающих

конструкций зданий

и сооружений

4. Ремонт инженерных        5    3  108    4   12    6    138   59,2120  областной

сетей систем                                                          бюджет

отопления

5. Реконструкция системы   80   42  124   16   10   12    284   80,1767  областной

отопления зданий,                                                     бюджет

сооружений. Установка

теплоотражающих

экранов,

терморегуляторов

6. Реконструкция           32   25   18   15   10   13    113   75,8225  областной

котельного                                                            бюджет

оборудования (котлов,

системы КИП, питающих

и повысительных

насосов и т.д.)

7. Замена, установка       55   29  108   12    4   16    224   56,8545  областной

счетчиков тепловой                                                    бюджет

энергии

Модернизация системы электроснабжения

8. Комплексная             74   48   15   12  112   18    279   56,5054  областной

модернизация и замена                                                 бюджет

источников уличного

освещения, а также

источников освещения

в помещениях зданий

и сооружений

9. Мероприятия             19   14   15   13   13   15     89   34,3233  областной

по энергосбережению.                                                  бюджет

Автоматическое

отключение

энергопотребляющих

приборов (офисная

техника, бытовые

приборы и др.)

10. Оптимизация (замена     15   15   14   12   16   17     89   59,1540  областной

оборудования на более                                                 бюджет

высокий класс

энергоэффективности)

энергопотребляющих

приборов (оргтехника,

бытовые приборы и

др.)

11. Ремонт, замена          28   15   12   11   14   11     91   50,5725  областной

электрических сетей                                                   бюджет

в зданиях,

сооружениях, уличном

освещении

12. Установка датчиков      11   12   11   15   14   13     76   39,0450  областной

движения                                                              бюджет

(присутствия),

электрических

счетчиков. Применение

современных систем

управления

13. Установка, замена       30    6  110    2    -    -    148   46,0450  областной

приборов учета                                                        бюджет

электроэнергии

Модернизация системы водоснабжения и водоотведения

14. Ремонт системы          13   11  109   11   10   11    165   38,6820  областной

трубопроводов                                                         бюджет

водоснабжения

(горячего, холодного)

на предмет утечек,

порывов

15. Замена санитарно-       41   17  115   12   13   11    209   39,8188  областной

технических приборов                                                  бюджет

на более экономичные.

Комплексная

реконструкция системы

водоснабжения

16. Замена, установка       82    7  109    1    1    1    201   42,3483  областной

приборов учета воды                                                   бюджет

Модернизация системы газоснабжения

17. Установка, замена       12    1    3    -    -    -     16   34,0130  областной

газовых счетчиков                                                     бюджет

Итого                                                       922,0332  областной

бюджет

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 6

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

┌───┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐

│ N │    Наименование     │   Наименование   │                Количественное значение показателя                 │Объем     │Источник     │

│п/п│     мероприятия     │   показателя,    ├────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┤финанси-  │финанси-     │

│   │                     │единица измерения │2010 год│2011 год │2012 год │2013 год │2014 год │  2015  │  всего  │рования   │рования      │

│   │                     │                  │        │         │         │         │         │  год   │ 2010 -  │мероприя- │мероприятий  │

│   │                     │                  │        │         │         │         │         │        │2015 годы│тий (млн. │             │

│   │                     │                  │        │         │         │         │         │        │         │рублей)   │             │

├───┼─────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│ 1 │          2          │        3         │   4    │    5    │    6    │    7    │    8    │   9    │   10    │    11    │     12      │

└───┴─────────────────────┴──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────────┘

Модернизация системы теплоснабжения

1. Проведение            количество зданий    36       625       662       132       142      165      1762      249,4930  бюджеты

энергетических        и сооружений,                                                                                     муниципальных

обследований зданий,  единиц                                                                                            образований

сооружений с выдачей

энергетических

паспортов и

рекомендаций по

энергосбережению

2. Мероприятия           количество зданий    63       102        92        94        83       73       507      217,1120  бюджеты

по теплоизоляции      и сооружений,                                                                                     муниципальных

ограждающих           единиц                                                                                            образований

конструкций зданий

и сооружений

3. Проведение тепловой   протяженность       210       650       670       690       910      490      3620       39,7340  бюджеты

изоляции и замены     трубопроводов,                                                                                    муниципальных

трубопроводов         погонных метров                                                                                   образований

теплоснабжения

и горячего

водоснабжения

4. Реконструкция         количество зданий    30        60        62        58        35       55       300       45,8570  бюджеты

системы отопления     и сооружений,                                                                                     муниципальных

зданий, сооружений.   единиц                                                                                            образований

Установка

теплоотражающих

экранов,

терморегуляторов

5. Реконструкция         количество           52        70        58        62        68       73       383      147,4530  бюджеты

котельного            котельного                                                                                        муниципальных

оборудования          оборудования,                                                                                     образований

(котлов, системы      штук

КИП, питающих,

тепловых и

повысительных

насосов и т.д.)

6. Замена, установка     количество         1062       536       512        25        18       21      2174      431,5781  бюджеты

счетчиков тепловой    счетчиков,                                                                                        муниципальных

энергии               штук                                                                                              образований

Модернизация системы электроснабжения

7. Комплексная           количество           11,629    19,424    15,991    10,017     9,314    8,901    75,276  406,0270  бюджеты

модернизация          источников                                                                                        муниципальных

и замена источников   освещения,                                                                                        образований

освещения             тыс. штук

в помещениях зданий,

сооружений, а также

в уличном освещении

8. Автоматизация         количество           16        62        13        26        25       20       162        9,0950  бюджеты

отключения            энергопотребляющих                                                                                муниципальных

энергопотребляющих    приборов, штук                                                                                    образований

приборов (офисная

техника, бытовые

приборы и др.)

9. Оптимизация (замена   количество           19        48        46        45        40       41       239        7,2760  бюджеты

оборудования          энергопотребляющих                                                                                муниципальных

на более высокий      приборов, штук                                                                                    образований

класс

энергоэффективности)

энергопотребляющих

приборов (офисная

техника, бытовые

приборы и др.)

10. Ремонт, замена        количество зданий   200      1250      1600      2500      1800      420      7770        9,8890  бюджеты

электрических сетей   и сооружений,                                                                                     муниципальных

в зданиях,            единиц                                                                                            образований

сооружениях,

в уличном освещении

11. Установка, замена     количество          250        75         4         6         -        -       335       18,7581  бюджеты

приборов учета        приборов учета                                                                                    муниципальных

электроэнергии        электроэнергии,                                                                                   образований

штук

Модернизация системы водоснабжения и водоотведения

12. Реконструкция         количество           12        19        16        16        18       17        98       21,1780  бюджеты

системы               объектов                                                                                          муниципальных

водоснабжения         водоснабжения,                                                                                    образований

штук

13. Замена санитарно-     количество           25        29        33        27        36       38       188        6,4160  бюджеты

технических приборов  санитарно-                                                                                        муниципальных

на более экономичные  технических                                                                                       образований

приборов, штук

14. Замена, установка     количество         1013        83        19        19         -        -      1134      397,3786  бюджеты

приборов учета воды   приборов учета                                                                                    муниципальных

воды, штук                                                                                        образований

Модернизация системы газоснабжения

15. Установка, замена     количество           68        12         -         -         -        -        80       17,4501  бюджеты

газовых счетчиков     газовых счетчиков,                                                                                муниципальных

штук                                                                                              образований

Итого                                                                                                        2024,6949

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 7

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

┌───┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐

│ N │   Наименование   │Наименование│       Количественное значение показателя       │Объем    │   Источник   │

│п/п│   мероприятия    │показателя, ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤финанси- │финансирования│

│   │                  │  единица   │2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ всего │рования  │              │

│   │                  │ измерения  │ год │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │2010 - │мероприя-│              │

│   │                  │            │     │      │      │      │      │      │ 2015  │тий (млн.│              │

│   │                  │            │     │      │      │      │      │      │ годы  │рублей)  │              │

├───┼──────────────────┼────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼──────────────┤

│ 1 │        2         │     3      │  4  │  5   │  6   │  7   │  8   │  9   │  10   │   11    │      12      │

└───┴──────────────────┴────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴──────────────┘

1. Установка          количество    5050   5674      -      -      -      -   10724  2940,50  бюджеты

общедомовых        приборов                                                                муниципальных

приборов учета     учета, штук                                                             образований,

тепловой энергии                                                                           внебюджетные

источники

2. Установка          количество     751   6099   1180    178    133    102    8443   741,01  бюджеты

приборов учета     приборов                                                                муниципальных

холодного          учета, штук                                                             образований,

водоснабжения                                                                              внебюджетные

источники

3. Установка          количество     535   5646   5609    183     75     17   12065   194,97  бюджеты

приборов учета     приборов                                                                муниципальных

электрической      учета, штук                                                             образований,

энергии                                                                                    внебюджетные

источники

4. Установка          количество    2021  10358     41      4      -      -   12424   110,68  бюджеты

приборов учета     приборов                                                                муниципальных

природного газа    учета, штук                                                             образований,

внебюджетные

источники

5. Утепление мест     количество    1981  11068    376    605    822  13564   28416   582,76  бюджеты

общего             домов,                                                                  муниципальных

пользования        единиц                                                                  образований,

и фасадов                                                                                  внебюджетные

в многоквартирных                                                                          источники

домах

6. Внедрение          количество    5729  30756  25210  25431  29439  29439  146004   169,63  областной

энергосберегающих  приборов,                                                               бюджет,

ламп и устройств   штук                                                                    бюджеты

автоматического                                                                            муниципальных

включения                                                                                  образований,

освещения                                                                                  внебюджетные

источники

7. Перевод отопления  количество     338    895    947    153    118    100    2551    98,01  областной

жилых домов        домов,                                                                  бюджет,

на поквартирное    единиц                                                                  бюджеты

отопление                                                                                  муниципальных

образований,

внебюджетные

источники

8. Реконструкция      количество       4     15     17     14     15     21      86    17,54  бюджеты

и ремонт           домов,                                                                  муниципальных

внутриподъездного  единиц                                                                  образований,

освещения                                                                                  внебюджетные

источники

Итого                                                                             4855,10

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 8

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

┌───┬──────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐

│ N │   Наименование   │ Единица  │                        Количество по годам                        │Объем     │Источник     │

│п/п│   мероприятия    │измерения ├────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┤финансиро-│финансирова- │

│   │                  │          │2010 год│2011 год │2012 год│2013 год│2014 год │2015 год │  всего   │вания     │ния          │

│   │                  │          │        │         │        │        │         │         │  2010 -  │мероприя- │             │

│   │                  │          │        │         │        │        │         │         │   2015   │тий (млн. │             │

│   │                  │          │        │         │        │        │         │         │   годы   │рублей)   │             │

├───┼──────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤

│ 1 │        2         │    3     │   4    │    5    │   6    │   7    │    8    │    9    │    10    │    11    │     12      │

└───┴──────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘

Мероприятия в системе теплоснабжения

1. Замена и           погонных     370798  377287    99250    17800    106900    154800    1126835    4309,610  областной

реконструкция      метров                                                                                    бюджет,

трубопроводов                                                                                                бюджеты

с применением                                                                                                муниципальных

энергоэффективных                                                                                            образований,

технологий                                                                                                   внебюджетные

источники

2. Модернизация       штук            162     101      110      136       135        83        727    1297,400  областной

централизованных                                                                                             бюджет,

теплоисточников                                                                                              бюджеты

муниципальных

образований,

внебюджетные

источники

3. Установка          штук            106     136       64       54        55        41        456     281,670  внебюджетные

теплосчетчиков                                                                                               источники

в тепловых

пунктах

4. Ввод               штук             12      23      346       16        15        12        424     306,280  областной

в эксплуатацию                                                                                               бюджет,

автономных                                                                                                   бюджеты

источников                                                                                                   муниципальных

теплоснабжения                                                                                               образований,

внебюджетные

источники

5. Внедрение          штук             17      29       19        8         7        11         91       8,320  внебюджетные

частотно-                                                                                                    источники

регулируемых

приводов и

энергоэффективных

насосов

6. Промывка систем    штук             70      72       72       71        70        70        420       8,000  внебюджетные

отопления                                                                                                    источники

7. Вывод              единиц            5       7        6        5         6         6         35     140,500  бюджеты

из эксплуатации                                                                                              муниципальных

нерентабельных                                                                                               образований,

муниципальных                                                                                                внебюджетные

котельных                                                                                                    источники

8. Изоляция           погонных      11500   22250    17300    10227      9222     66810     137309      22,540  бюджеты

трубопроводов      метров                                                                                    муниципальных

отопления                                                                                                    образований,

и горячего                                                                                                   внебюджетные

водоснабжения                                                                                                источники

Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения

9. Модернизация       штук             38      53       50       23        24        20        208      86,600  бюджеты

насосного                                                                                                    муниципальных

оборудования                                                                                                 образований,

внебюджетные

источники

10. Внедрение          штук             81     101       92       41        30        26        371      79,30   внебюджетные

частотно-                                                                                                    источники

регулируемых

приводов

и устройств

плавного пуска

11. Модернизация       штук             48      22       18       18        18        13        137      80,440  бюджеты

скважин                                                                                                      муниципальных

образований,

внебюджетные

источники

12. Наладка            километров      102      15,6      0,3    146,3     150,3     165,1      579,6    29,358  внебюджетные

и регулировка                                                                                                источники

гидравлического

режима работы

сетей

13. Установка          штук            148     176      232       30        16        16        618      97,090  внебюджетные

приборов учета                                                                                               источники

воды на ее

производство

14. Внедрение труб     погонных      45730   80253    75696    98064     29414    148643     477800    1174,800  бюджеты

из полимерных      метров                                                                                    муниципальных

материалов                                                                                                   образований,

внебюджетные

источники

15. Диспетчеризация    штук              -      10       10       19          -         -        39      22,470  внебюджетные

объектов ВКХ                                                                                                 источники

Мероприятия в системе электроснабжения

16. Модернизация и     штук             13       3         -        -         -         -        16       8,738

строительство

новых

трансформаторных

подстанций

17. Реконструкция      погонных     182100    1220     2000    18000      6000      6500     215820     145,990  бюджеты

воздушных линий    метров                                                                                    муниципальных

электропередач                                                                                               образований,

внебюджетные

источники

18. Мероприятия по     штук             66      59     1500      174       136       138       2073      37,730  бюджеты

энергетическому                                                                                              муниципальных

обследованию                                                                                                 образований,

внебюджетные

источники

19. Замена приборов    штук              -    6075         -        -         -         -          -    167,961  внебюджетные

учета                                                                                                        источники

у юридических лиц

Мероприятия в системе газоснабжения

20. Газоснабжение      погонных      32866   33560    39060    30060     36500     29500     201546     391,700  областной

поселений          метров                                                                                    бюджет,

бюджеты

муниципальных

образований,

внебюджетные

источники

Мероприятия на транспорте

21. Автоматизация      единиц             -        -        -    100       135       135        370     740,000  бюджеты

системы            автопарков                                                                                муниципальных

электроснабжения                                                                                             образований

городского

электротранспорта

и перевод

автопарка

на природный газ

Итого                                                                                              9436,497

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 9

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

┌───┬────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐

│ N │      Наименование      │ Наименование  │             Количественное значение показателя              │Объем      │Источник    │Ожидае- │

│п/п│      мероприятия       │  показателя,  ├───────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┤финансиро- │финансиро-  │мый     │

│   │                        │    единица    │ 2010  │2011 год│2012 год│ 2013  │2014 год │2015 год│ Всего  │вания (млн.│вания       │эконо-  │

│   │                        │   измерения   │  год  │        │        │  год  │         │        │ 2010 - │рублей)    │            │мико-   │

│   │                        │               │       │        │        │       │         │        │  2015  │           │            │энерге- │

│   │                        │               │       │        │        │       │         │        │  годы  │           │            │тический│

│   │                        │               │       │        │        │       │         │        │        │           │            │эффект  │

│   │                        │               │       │        │        │       │         │        │        │           │            │(млн.   │

│   │                        │               │       │        │        │       │         │        │        │           │            │рублей) │

├───┼────────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────┤

│ 1 │           2            │       3       │   4   │   5    │   6    │   7   │    8    │   9    │   10   │    11     │     12     │   13   │

└───┴────────────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────┘

Филиал ОАО "МРСК Юга" "Волгоградэнерго"

1. Реконструкция линий      протяженность        -     65,25    45,20   49,44     27,90    30,94   217,73   3231,000  собственные   389,10

электропередачи          линии,                                                                                    средства

километров                                                                                предприятия

2. Техническое              мощность,            -       -     120      40          -        -     160       972,500  собственные    37,50

перевооружение           МВт                                                                                       средства

и реконструкция                                                                                                    предприятия

подстанций

3. Реконструкция систем     количество           -      1        1       1         1        1        5       231,300  собственные    21,10

автоматизации и связи    мероприятий                                                                               средства

предприятия

4. Внедрение                количество           -      1        1       1         1        1        5        72,900  собственные     -

автоматизированной       мероприятий                                                                               средства

информационно-                                                                                                     предприятия

измерительной системы

коммерческого учета

электроэнергии

5. Замена проводов          количество           -      1        1       1         1        1        5       602,000  собственные    90,20

на воздушных линиях,     мероприятий                                                                               средства

оснащение приборами                                                                                                предприятия

учета, замена ламп

накаливания на

энергоэффективные

Всего                                                                                                    5109,700                537,90

ОАО "Волгоградоблэлектро"

1. Обеспечение учета        количество          1       1        1        -         -        -       3      3717,900  бюджеты       167,00

используемых             мероприятий                                                                               разных

энергетических                                                                                                     уровней

ресурсов

2. Модернизация             мощность, кВА        -    226      223     222       221      217     1109       255,000  бюджеты        20, 20

ТП-6(10)/0,4кВ                                                                                                     разных

с заменой силовых                                                                                                  уровней

трансформаторов

на современные

с улучшенными

характеристиками

по потерям

электроэнергии

3. Реконструкция воздушных  протяженность        -    135      131     122       116      102      609,4     455,000  собственные    41,20

линий 0,4 кВ             линий,                                                                                    средства

километров                                                                                предприятия

4. Обеспечение              количество           -     18       20      18        18       21       95        98,700  собственные    10,90

энергетической           зданий                                                                                    средства

эффективности зданий                                                                                               предприятия

и сооружений

5. Энергетическое           количество           -     31       22        -         -        -      53         6,300  собственные      -

обследование,            обследований                                                                              средства

энергетический паспорт                                                                                             предприятия

Всего                                                                                                    4532,900                239,30

в том числе бюджетных

средств                                                                                                  4172,990

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"

1. Замена ламп накаливания  объем            4230        -        -       -         -        -        -        1,250  собственные     3,82

энергосберегающими       электроэнергии,                                                                           средства

лампами на всех ТЭС ООО  МВт.ч                                                                                     предприятия

"ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго"

2. Техперевооружение        расход, тонн     3175,6      -        -       -         -        -        -        9,500  собственные     8,24

конденсаторов турбины    условного                                                                                 средства

ст. N 1 с внедрением     топлива                                                                                   предприятия

системы очистки

"на ходу"

(шарикоочистка),

Волжская ТЭЦ-2

3. Оптимизация работы       объем             761        -        -       -         -        -        -         -     -               0,65

схемы освещения          электроэнергии,

с учетом состава         МВт.ч

работающего

оборудования на всех

ТЭС ООО "ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго"

4. Замена ПЭУ на систему    объем             675,5      -        -       -         -        -        -        0,520  собственные     0,68

кондиционирования,       электроэнергии,                                                                           средства

Волжская ТЭЦ-2           МВт.ч                                                                                     предприятия

5. Усовершенствование       расход, тонн      236,1      -        -       -         -        -        -        1,290  собственные     0,6

работы системы           условного                                                                                 средства

регулирования            топлива                                                                                   предприятия

радиальных плит РВП

котлоагрегата ст. N 8

с целью снижения

потребления топлива.

Волгоградская ТЭЦ-2

6. Техперевооружение        расход, тонн         -   3053         -       -         -        -        -       37,120  собственные     9,1

конденсаторов турбины    условного                                                                                 средства

ПТ-140/165-130/15 ст.    топлива                                                                                   предприятия

N 2 с внедрением

системы очистки "на

ходу" (шарикоочистка),

Волжская ТЭЦ-2

7. Реконструкция изоляции   теплоэнергия,        -   5268         -       -         -        -        -        9,950  собственные     2,3

мазутных баков,          Гкал                                                                                      средства

Волжская ТЭЦ                                                                                                       предприятия

8. Замена существующих      расход, тонн         -    484         -       -         -        -        -        3,600  собственные     1,6

систем уплотнений РВП    условного                                                                                 средства

котлоагрегата ст. N 1    топлива                                                                                   предприятия

на системы

усовершенствованных

конструкций. ВТЭЦ

9. Техперевооружение        расход, тонн         -       -    2038        -         -        -        -       26,670  собственные     7,7

турбоагрегата ПТ-65-130  условного                                                                                 средства

ст. N 1 (монтаж          топлива                                                                                   предприятия

бойлерной установки)

Волжской ТЭЦ

10. Техническое              расход, тонн         -       -    1653        -         -        -        -       41,660  собственные     6,3

перевооружение.          условного                                                                                 средства

Модернизация котла       топлива                                                                                   предприятия

ст. N 1 БКЗ-420-140 НГМ

Волжской ТЭЦ-2

11. Реконструкция тепловой   теплоэнергия,        -       -    1525        -         -        -        -       17,330  собственные     1,2

изоляции трубопроводов   Гкал                                                                                      средства

теплофикационной                                                                                                   предприятия

эстакады,

аккумуляторных баков

ст. N 1, 2, Волжская

ТЭЦ

12. Техперевооружение        расход, тонн         -       -     283        -         -        -        -        3,030  собственные     1,1

котлоагрегата            условного                                                                                 средства

БКЗ-160-100 N 8          топлива                                                                                   предприятия

с заменой набивки

на РВП, Камышинская ТЭЦ

13. Реконструкция            расход, тонн         -       -        -    655          -        -        -        4,390  собственные     3,4

аккумуляторных баков     условного                                                                                 средства

ст. N 1, 2 Волжской      топлива                                                                                   предприятия

ТЭЦ. Монтаж схемы ввода

герметика АГ-4И

для защиты баков

от коррозии и воды

в них от аэрации

14. Реконструкция градирни   объем                -       -        -    797          -        -        -        7,800  собственные     1,7

N 1 с устройством        электроэнергии,                                                                           средства

противообледенительного  МВт.ч                                                                                     предприятия

тамбура и

водоуловителя,

Волгоградская ГРЭС

15. Техперевооружение        объем                -       -        -             1887         -        -       13,740  собственные     5,5

подпиточного насоса      электроэнергии,                                                                           средства

теплосети N 1            МВт.ч                                                                                     предприятия

с установкой частотного

электропривода (ЧРП),

Волгоградская ТЭЦ-2

16. Техническое              расход, тонн         -       -        -       -     3865         -        -        3,600  собственные    20,1

перевооружение.          условного                                                                                 средства

Модернизация котла       топлива                                                                                   предприятия

ст. N 3 БКЗ-420

Волжской ТЭЦ-2

17. Расширение Волжской      расход, тонн         -       -        -       -    12500         -        -     1814,300  собственные    65,0

ТЭЦ-2 с установкой       условного                                                                                 средства

приключенной турбины     топлива                                                                                   предприятия

типа Т-35/55-1,6

18. Реконструкция.           расход, тонн         -       -        -       -               540         -        2,300  собственные     3,5

Модернизация газового    условного                                                                                 средства

хозяйства с установкой   топлива                                                                                   предприятия

ПЗК водогрейных котлов

N 1, 2, 3,

Волжская ТЭЦ-2

19. Установка гидромуфты     объем                -       -        -       -              1513         -        8,650  собственные     4,0

на ЭПН второй очереди,   электроэнергии,                                                                           средства

Камышинская ТЭЦ          МВт.ч                                                                                     предприятия

Всего                                                                                                    2006,380                153,2

МУП "Михайловская ТЭЦ"

1. Завершение               количество           -      2         -       -         -        -       2        65,000  внебюджетные   32,0

строительства            блоков                                                                                    источники

двух блоков

газотурбинной

электростанции общей

мощностью 12 МВт

Всего                                                                                                      65,000                 32,0

Филиал ОАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС"

1. Обеспечение              количество          1       1        1       1          -        -       4         0,250  собственные     0,29

энергетической           мероприятий                                                                               средства

эффективности зданий                                                                                               предприятия

и сооружений

2. Оптимизация работы       количество           -      1        1        -         -        -       2         0,006  собственные     1,79

пневмохозяйства          мероприятий                                                                               средства

предприятия

3. Оптимизация системы      количество          1        -        -       -         -        -       1         0,750  собственные     0,93

освещения                мероприятий                                                                               средства

предприятия

4. Упорядочивание           количество           -       -        -       -         -        -        -         -     -               0,12

электроснабжения         мероприятий

сторонних потребителей

5. Провести внедрение       количество           -       -       1       1          -        -       2        10,000  собственные     0,87

системы ГРАМ             мероприятий                                                                               средства

предприятия

6. Провести внедрение       количество           -       -       1       1         1        1        4        50,000  собственные     1,21

системы ГРНРМ            мероприятий                                                                               средства

предприятия

7. Внедрение системы        количество           -       -       1       1          -        -       2        10,000  собственные     2,34

контроля расхода воды    мероприятий                                                                               средства

через турбины для 2 - 4                                                                                            предприятия

гидроагрегатов

8. Устранение протечек      количество          1       1        1       1         1         -       5       126,000  собственные     8,52

через НА ГА и            мероприятий                                                                               средства

уплотнения плоских                                                                                                 предприятия

затворов ВСП

Всего                                                                                                     196,700                 16,06

ОАО "РусГидро"

1. Строительство            мощность, МВт        -       -        -       -         -     300      300     71800,000  федеральный

ветропарка "Нижняя                                                                                                 бюджет

Волга"

Всего                                                                                                   71800,000

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 10

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ

┌───┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┐

│ N │    Наименование     │   Количество проводимых мероприятий    │Объем    │Источник   │Ожидаемый│

│п/п│     мероприятия     ├─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬──────┤финанси- │финансиро- │экономи- │

│   │                     │2010 │2011 │2012│2013 │2014 │2015│Всего │рования  │вания      │ко-энер- │

│   │                     │ год │ год │год │ год │ год │год │2010 -│(млн.    │           │гетичес- │

│   │                     │     │     │    │     │     │    │ 2015 │рублей)  │           │кий      │

│   │                     │     │     │    │     │     │    │ годы │         │           │эффект   │

│   │                     │     │     │    │     │     │    │      │         │           │(млн.    │

│   │                     │     │     │    │     │     │    │      │         │           │рублей)  │

├───┼─────────────────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│ 1 │          2          │  3  │  4  │ 5  │  6  │  7  │ 8  │  9   │   10    │    11     │   12    │

└───┴─────────────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┘

ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь"

1. Техническое               -     -    1     -     -    -      1   240,0   собственные   140,0

перевооружение                                                           средства

ЭСПЦ-1.                                                                  предприятия

Строительство

установок внепечной

обработки стали

(УВКР-30, АКП-30),

модернизация УПНРС-3

для производства

слябов

2. Строительство             -     -    -     -     1    -      1  3000,0   собственные   600,0

в ЭСПЦ-2 ДСП-140,                                                        средства

АКП-140, УВС-140,                                                        предприятия

МНЛЗ

3. Строительство             -     -    -     -     1    -      1   150,0   собственные    32,0

установки компенсации                                                    средства

реактивной мощности                                                      предприятия

6, 10, 35кВ для

электропечей

4. Строительство новой       -          1     -     -    -      1   800,0   собственные   220,0

кислородной станции                                                      средства

предприятия

5. Реконструкция             -     -    1     -     -    -      1    90,0   собственные    21,0

компрессорной станции                                                    средства

предприятия

6. Замена существующего                                  1      1    50,0   собственные    12,5

освещения завода,                                                        средства

цехов завода и                                                           предприятия

административно-

бытовых зданий

и помещений

на энергосберегающее

светодиодное

7. Реконструкция печей       -     -    -     -     -    1      1    57,0   собственные    17,0

ДСП-12 и машин                                                           средства

центробежного литья                                                      предприятия

8. Техническое               -     -    1     -     -    -      1   130,0   собственные    32,0

перевооружение                                                           средства

нагревательных печей                                                     предприятия

ККЦ

9. Техническое               -     -    1     -     -    -      1   200,0   собственные    72,0

перевооружение                                                           средства

прессов усилием                                                          предприятия

1800 тс и 3000 тс

Всего                                                           4717,0                1146,5

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

1. Замена ламп               1     1    -     -     -    -      2    19,3   собственные    45,0

на энергосберегающие,                                                    средства

монтаж частотных                                                         предприятия

преобразователей,

оптимизация

установленной

мощности

электрооборудования,

реконструкция

сетей и объектов

оборотного

водоснабжения

2. Перевод обогрева          -     -    1     1     1    1      4   629,1   собственные   346,1

оборудования и                                                           средства

помещений на                                                             предприятия

теплофикационную

воду. Монтаж

технологических схем

рекуперации тепла

отходящими потоками.

Совершенствование

сбора конденсата.

Оптимизация

водопотребления.

Реконструкция и

теплоизоляция

трубопроводов.

Замена паровых

насосов

на электроприводные

3. Ремонт и замена печей     -     1    -     -     -    -      -   977,0   собственные   160,0

на более современные                                                     средства

с КПД не менее 85%.                                                      предприятия

Оптимизация схем

топливопотребления

на технологических

объектах

Всего                                                           1625,4                 551,1

Филиал ОАО СУАЛ "Волгоградский алюминиевый завод"

1. Замена насосного          -     1    1     -     -    -      2     5,0   собственные     5,6

оборудования                                                             средства

на насосной станции                                                      предприятия

оборотного

водоснабжения

2. Замена ламп               -     -    -     -     -    -      -     1,2   собственные     9,66

накаливания                                                              средства

на энергосберегающие                                                     предприятия

3. Оборудование              1     -    -     -     -    -      1     0,7   собственные     0,809

насосов горячей                                                          средства

воды частотными                                                          предприятия

преобразователями

4. Децентрализация           1     -    -     -     -    -      1     3,7   собственные    16,63

производства                                                             средства

теплоэнергии,                                                            предприятия

установка

парогенераторов

на отдаленных

участках

с отключением

парового котла

5. Переход основного         -     -    -     -     -    1      1  6460,0   собственные   700

производства                                                             средства

на обожженные                                                            предприятия

электроды

Всего                                                           6470,6                 732,7

ОАО "Себряковцемент"

1. Реконструкция             -     -    -     1     -    -      1  3399,0   собственные   330,0

вращающейся печи N 5                                                     средства

с переводом ее                                                           предприятия

на сухой способ

и повышением

производительности

до 3500 т клинкера

в сутки

2. Замена                    -     -    -     2     -    -      -    34,0   собственные     3,0

турбокомпрессоров                                                        средства

4VRZ-250/430                                                             предприятия

на компрессоры фирмы

"Самсунг"

Всего                                                           3433,0   собственные   333,0

средства

предприятия

ОАО "Каустик"

1. Внедрение станций         -     1    -     -     -    -      1     9,0   собственные     0,1

управления насосными                                                     средства

агрегатами ТПЧ                                                           предприятия

2. Реконструкция сетей       -     1    -     -     -    -      1     3,0   собственные     0,5

освещения                                                                средства

с применением                                                            предприятия

энергосберегающих

ламп

3. Внедрение блоков          1     -    -     -     -    -      1     8,4   собственные     1,0

защит с целью                                                            средства

снижения напряжения                                                      предприятия

на электролизерах

производства хлора

и каустика ртутным

методом

4. Установка                 -     1    -     -     -    -      1     3,0   собственные     0,3

пароструйного                                                            средства

компрессора на РОУ-67                                                    предприятия

корпуса 32

5. Реконструкция             -     1    -     -     -    -      1     2,2   собственные     0,3

изоляции                                                                 средства

магистрального                                                           предприятия

участка паропровода

6. Модернизация              -     1    -     -     -    -      1     3,3   собственные     0,4

водоулавливающих                                                         средства

решеток и                                                                предприятия

водораспределительной

системы градирен ВОБ

Всего                                                             28,9                   2,6

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 11

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

┌───┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────────────┐

│ N │     Наименование      │ Наименование │ Количественное значение показателя │Объем     │Источник     │    Ожидаемый     │

│п/п│      мероприятий      │  показателя  ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┤финансиро-│финансирова- │  экономический   │

│   │                       │              │2010│2011│2012│2013│2014│2015│всего │вания     │ния          │      эффект      │

│   │                       │              │год │год │год │год │год │год │2010 -│мероприя- │             │                  │

│   │                       │              │    │    │    │    │    │    │ 2015 │тий (млн. │             │                  │

│   │                       │              │    │    │    │    │    │    │ годы │рублей)   │             │                  │

├───┼───────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 1 │           2           │      3       │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │ 9  │  10  │    11    │     12      │        13        │

└───┴───────────────────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────────┴─────────────┴──────────────────┘

1. Проведение обучающих    количество        5    5    5    5    5    5     30       -    -             -

семинаров по вопросам   проектов

повышения

энергетической

эффективности и

энергосбережения

2. Организация             количество        5   10   15   20   20   30    100       -    -             -

энергетической          проектов

паспортизации

организаций

агропромышленного

комплекса

3. Внедрение               количество      260  268  276  284  293  302   1683  13845,6   средства      снижение

высокопроизводительной  тракторов                                                      предприятия,  энергозатрат

энергоэффективной                                                                      заемные       до 30 процентов

техники,                количество      165  170  175  180  185  190   1065            средства

обеспечивающей          комбайнов

внедрение               зерновых

энергосберегающих

технологий              количество        2    2    2    2    2    2     12

в агропромышленном      комбайнов

комплексе области,      кормоуборочных

в том числе

4. Использование           количество        -    -    -    -    1    -      1    150,0   средства      снижение затрат

на птицефабриках и      проектов                                                       предприятия,  на электроэнергию

животноводческих                                                                       заемные       в 2 раза

комплексах биогазовых                                                                  средства

установок

5. Строительство новых     количество        -    -    -    2    -    -      2   3840,0   средства      ожидаемый прирост

животноводческих        проектов                                                       предприятия,  производства

комплексов для                                                                         заемные       свинины 22500 т

производства мяса                                                                      средства      мяса, снижение

свинины                                                                                              энергозатрат

с использованием                                                                                     от 20 до 50

энергоэффективных                                                                                    процентов,

материалов,                                                                                          повышение

конструкций и                                                                                        производительности

оборудования                                                                                         труда в 2 раза

6. Реконструкция           количество        1    -    -    2    -    -      3   6873,0   средства      ожидаемый

животноводческих        проектов                                                       предприятия,  прирост - 13800 т

объектов с применением                                                                 заемные       молока, 27200 т

энергоэффективных                                                                      средства      мяса свинины

материалов,                                                                                          в живом весе,

конструкций и                                                                                        23400 т мяса

оборудования                                                                                         птицы, 78000 т -

продукция

переработки,

снижение затрат

от 20 до 50

процентов,

повышение

производительности

труда в 2 раза

7. Строительство           количество        -    2    -    -    -    -      2   1116,6   средства      снижение

перерабатывающих        проектов                                                       предприятия,  энергозатрат до 20

предприятий                                                                            заемные       до 30 процентов

с внедрением                                                                           средства

ресурсосберегающих

технологий

8. Реконструкция           количество        -    1    1    -    -    -      2    108,0   средства      снижение

мясоперерабатывающих    проектов                                                       предприятия,  энергозатрат от 20

предприятий                                                                            заемные       до 30 процентов

с внедрением энерго-                                                                   средства

и ресурсосберегающих

технологий

9. Внедрение систем        количество        5    5    5    5    5    5     30                          сокращение

обогрева                проектов                                                                     энергозатрат

производственных                                                                                     от 15 - 25

помещений                                                                                            процентов

инфракрасными

излучателями

Итого                                                                        22184,2                 сокращение затрат

на 20 процентов

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 12

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ,

ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

┌───┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐

│ N │      Наименование мероприятий      │   Срок   │    Ответственные    │

│п/п│                                    │реализации│     исполнители     │

├───┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤

│ 1 │                 2                  │    3     │          4          │

└───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘

1. Совершенствование областного         постоянно  уполномоченные органы

законодательства в сфере энерго-                государственной

и ресурсосбережения                             власти Волгоградской

области

2. Ежегодное формирование контрольных   ежегодно   Комитет

параметров повышения                            по строительству и

энергоэффективности для                         жилищно-коммунальному

исполнительных органов                          хозяйству

государственной власти                          Администрации

Волгоградской области (главных                  Волгоградской области

распорядителей бюджетных средств)               (далее именуется -

Комитет

по строительству и

ЖКХ), государственное

учреждение

Волгоградской области

"Волгоградский центр

энергоэффективности"

(далее именуется -

ГУ ВО "Волгоградский

центр

энергоэффективности")

3. Включение в региональную систему     ежегодно   Комитет экономики

прогнозирования и мониторинга                   Администрации

показателей социально-                          Волгоградской области

экономического развития

Волгоградской области параметров

энергосбережения и энергетической

эффективности

4. Разработка и внедрение методики      2010 г.    ГУ ВО "Волгоградский

и формирование рейтинга                         центр

энергетической эффективности                    энергоэффективности"

муниципальных образований

в Волгоградской области

5. Разработка и внедрение механизмов    2011 -     Комитет

стимулирования к энергосбережению    2012 годы  по строительству и

ЖКХ

6. Реализация на областном уровне       постоянно  Управление

механизмов тарифного стимулирования             по региональным

энергосбережения в соответствии                 тарифам Администрации

с нормативно-правовыми актами                   Волгоградской области

федерального и регионального уровня

7. Систематическое представление        постоянно  ГУ ВО "Волгоградский

сведений, определенных                          центр

для включения в Государственную                 энергоэффективности"

информационную систему в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

8. Формирование системы получения       2010 -     Комитет

знаний по энергоресурсосбережению    2011 годы  по образованию и

и повышению энергоэффективности:                науке Администрации

дошкольное образование [создание              Волгоградской области

детских теле- и радиопередач,                   (далее именуется -

спектаклей и представлений детских              Комитет по

театров, создание учебных пособий               образованию и науке)

для педагогов дошкольных

учреждений, разработка тематических

игр, печатной продукции для детей

(развивающие книги, журналы,

плакаты)];

школьное и начальное

профессиональное образование

(включение тематики

энергосбережения при организации

кружков, факультативов, занятий

станций юных техников, издание

книг, брошюр, плакатов,

совершенствование типовых программ,

создание учебных пособий);

профессиональное образование

и переподготовка (расширение

магистратуры, аспирантуры и

докторантуры для подготовки кадров

высшей квалификации, создание

учебных программ, издание

литературы, создание

телерадиопрограмм обучающего и

познавательного характера, создание

регионального обучающего центра

энергетической эффективности,

организация процесса подготовки

специалистов по энергоаудиту);

просвещение работающего

и неработающего населения

(информирование населения через

СМИ, социальная реклама,

организация курсов в региональном

обучающем центре энергетической

эффективности)

9. Разработка программы и проведение    2010 г.    Комитет

обучения в региональном                         по строительству и

методическом обучающем центре                   ЖКХ, ГУ ВО

специалистов администраций                      "Волгоградский центр

муниципальных районов и городских               энергоэффективности",

округов Волгоградской области,                  государственное

ответственных лиц бюджетных                     образовательное

организаций, руководителей                      автономное учреждение

и специалистов организаций                      Волгоградской области

коммунального комплекса                         "Учебно-курсовой

и обслуживающих организаций                     комбинат" Комитета

по строительству и

ЖКХ

10. Разработка единого медиаплана        ежегодно   органы исполнительной

проведения работ по пропаганде                  власти Волгоградской

энергосбережения в средствах                    области, структурные

массовой информации и на различных              подразделения

рекламных носителях                             аппарата Главы

Администрации

Волгоградской

области, ГУ ВО

"Волгоградский центр

энергоэффективности"

11. Открытие информационно-справочного   2010 г.    ГУ ВО "Волгоградский

портала и системное представление               центр

в сети Интернет информации                      энергоэффективности"

о состоянии и работе в области

энергоресурсосбережения

12. Организация выпуска журнала          постоянно  ГУ ВО "Волгоградский

"Энергоэффективность Волгоградской              центр

области", справочных пособий                    энергоэффективности"

по энергоресурсосбережению

13. Организация, подготовка материалов   ежегодно   Комитет

и проведение выставок, тематических             по строительству и

семинаров, конференций и "круглых               ЖКХ, ГУ ВО

столов"                                         "Волгоградский центр

энергоэффективности"

14. Разработка положений и проведение    постоянно  Комитет

региональных конкурсов                          по строительству и

"Энергоэффективное предприятие",                ЖКХ, ГУ ВО

"Энергоэффективный товар",                      "Волгоградский центр

"Энергоэффективная услуга",                     энергоэффективности"

"Энергоэффективный дом"

15. Разработка и распространение         постоянно  Комитет

материалов оперативного                         по строительству и

энергосбережения, методических                  ЖКХ

и агитационных материалов

для распространения среди жителей,

в бюджетной сфере, для учащихся и

студентов

16. Подготовка материалов и проведение   2010 -     Комитет

"уроков энергосбережения" в школах,  2011 годы  по образованию и

творческих конкурсов ученических                науке

работ по теме энергосбережения

17. Размещение социальной рекламы        постоянно  Комитет

энергосбережения в общественном                 по строительству и

транспорте, на рекламных носителях              ЖКХ, ГУ ВО

(билборды, баннеры, перетяжки,                  "Волгоградский центр

плакаты), размещение информации                 энергоэффективности"

на оборотной стороне уведомлений

об оплате за коммунальные услуги

18. Регулярное размещение материалов     постоянно  ГУ ВО "Волгоградский

в печатных изданиях региона,                    центр

на радиостанциях, телевидении                   энергоэффективности",

(информационные, развлекательные                органы исполнительной

передачи, новостные и рекламные                 власти Волгоградской

блоки)                                          области, структурные

подразделения

аппарата Главы

Администрации

Волгоградской области

19. Подготовка и размещение              постоянно  администрации

информационных материалов                       муниципальных

по энергосберегающей технике                    образований

в местах приобретения бытовых

электроприборов (с привлечением

крупных торговых сетей)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 13

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

┌───┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┬───────────────────┐

│ N │    Наименование     │Наименование │     Количественное значение показателя     │Объем   │Источник     │Ожидаемый результат│

│п/п│     мероприятий     │ показателя  ├─────┬───────┬───────┬────┬─────┬────┬──────┤финанси-│финансирова- │                   │

│   │                     │             │2010 │ 2011  │ 2012  │2013│2014 │2015│всего │рования │ния          │                   │

│   │                     │             │ год │  год  │  год  │год │ год │год │2010 -│меропри-│             │                   │

│   │                     │             │     │       │       │    │     │    │ 2015 │ятий    │             │                   │

│   │                     │             │     │       │       │    │     │    │ годы │(млн.   │             │                   │

│   │                     │             │     │       │       │    │     │    │      │рублей) │             │                   │

├───┼─────────────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼────┼─────┼────┼──────┼────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 1 │          2          │      3      │  4  │   5   │   6   │ 7  │  8  │ 9  │  10  │   11   │             │        12         │

└───┴─────────────────────┴─────────────┴─────┴───────┴───────┴────┴─────┴────┴──────┴────────┴─────────────┴───────────────────┘

1. Проведение            этапы         -     1 этап  2 этап  -    -     -    2       1,0     внебюджетные  увеличение

аналитического        исследования                                                        источники     научно-технического

исследования научной                                                                                    потенциала области

среды по выявлению                                                                                      в сфере повышения

энергоэффективных                                                                                       энергоэффективности

научных разработок                                                                                      и энергосбережения

и технологий

с созданием

информационной базы

энергоэффективных

технологий

2. Разработка Положения  количество    -     1       -       -    -     -    1        -      -             развитие

о господдержке        положений                                                                         отечественных

научных исследований                                                                                    энергоэффективных

в сфере                                                                                                 технологий,

энергоэффективных                                                                                       возможных для

технологий                                                                                              импортозамещения

3. Разработка Положения  количество    -     1       -       1    -     1    3       0,9     внебюджетные  стимулирование

и организация         конкурсов                                                           источники     инновационных и

конкурса                                                                                                научно-технических

по созданию                                                                                             разработок

и реализации

инновационных

проектов в области

энергосбережения

и повышения

эффективности

4. Разработка            количество    -     1       -       -    -     -    1        -      -             увеличение доли

рекомендаций          рекомендаций                                                                      научных

по тематике                                                                                             исследований

актуальных для                                                                                          в области

Волгоградской                                                                                           энергосбережения

области научно-                                                                                         на 10 процентов

исследовательских

и проектно-

конструкторских

работ в области

энергосбережения

и энергоэффективных

технологий

5. Разработка концепции  количество    -     -       1       -    -     -    1       0,8     внебюджетные  получение

получения энергии     концепций                                                           источники     дополнительной

при утилизации                                                                                          тепловой

отходов (твердых                                                                                        и электрической

бытовых отходов,                                                                                        энергии, улучшение

сельскохозяйственных                                                                                    экологического

отходов и жидких                                                                                        состояния среды

городских стоков)

6. Разработка концепции  количество    -     1       -       -    -     -    -       1,0     внебюджетные  сокращение расходов

по оптимизации        концепций                                                           источники     на производство и

систем                                                                                                  передачу тепловой

теплоснабжения                                                                                          энергии

населенных пунктов

7. Разработка            количество    -     -       1       -    -     -    -       1,0     внебюджетные  сокращение потерь

энергосберегающей     технологий                                                          источники     тепла на вновь

технологии, создание                                                                                    сооружаемых

ограждающих                                                                                             зданиях, сокращение

конструкций зданий                                                                                      расходов при

на основе                                                                                               строительстве

современных                                                                                             зданий

строительных

материалов и изделий

8. Разработка положения  количество    -     1       -       -    -     -    1        -      -             -

о создании на базе    положений

ФГОУ ВПО "ВГСХА"

кафедры

энергосбережения

для обучения и

переподготовки

инженерных кадров,

выпуска учебников,

пособий

9. Проведение проектно-  количество    -     -       1       -    -     -    1       1,0     внебюджетные  развитие

изыскательских        работ                                                               источники     строительства

работ                                                                                                   возобновляемых

по обследованию                                                                                         источников энергии

энергопотенциала

возобновляемых

источников энергии

на территории

области

Всего                                                                             5,7

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 14

к долгосрочной программе

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Волгоградской области

на 2010 - 2020 годы

ОЖИДАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

И ЖИЛОМ ФОНДЕ

┌───┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ N │Отчетный и│                                     Потребляемый энергоресурс                                      │Экономичес-│

│п/п│прогнозный├─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┤кий эффект,│

│   │  период  │    тепловая энергия     │          вода          │     природный газ     │     электроэнергия      │тыс. рублей│

│   │          ├────────────┬────────────┼───────────┬────────────┼───────────┬───────────┼────────────┬────────────┤           │

│   │          │    Гкал    │тыс. рублей │ тыс. куб. │тыс. рублей │ тыс. куб. │тыс. рублей│    тыс.    │тыс. рублей │           │

│   │          │            │            │  метров   │            │  метров   │           │  кВт.час   │            │           │

├───┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤

│ 1 │    2     │     3      │     4      │     5     │     6      │     7     │     8     │     9      │     10     │    11     │

└───┴──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Мероприятия Программы по энергоснабжению в бюджетной сфере областного уровня

1. 2009 год      617516,16    633571,58    30201,28    513421,76   101336,32   286275,10    449332,48   1550197,05         -

2. 2010 год      598990,68    614564,43    29295,24    498019,11    98296,23   277686,85    435852,51   1503691,14    89503,96

3. 2011 год      581020,95    596127,50    28416,38    483078,53    95347,34   269356,24    422776,93   1458580,40    86818,85

4. 2012 год      563590,33    578243,67    27563,89    468586,18    92486,92   261275,55    410093,62   1414822,99    84214,28

5. 2013 год      546682,62    560896,36    26736,98    454528,59    89712,32   253437,29    397790,81   1372378,30    81687,85

6. 2014 год      530282,14    544069,47    25934,87    440892,73    87020,95   245834,17    385857,09   1331206,95    79237,22

7. 2015 год      514373,67    527747,39    25156,82    427665,95    84410,32   238459,14    374281,38   1291270,74    76860,10

Итого        3952456,54   4055220,41   193305,46   3286192,86   648610,40  1832324,34   2875984,82   9922147,59   498322,26

Мероприятия Программы в бюджетной сфере местного самоуправления

1. 2009 год        2636,00   2704536,00    12823,00    217991,00    48908,00   138165,10    508300,00   1753635,00         -

2. 2010 год        2556,92   2623399,92    12438,31    211451,27    47440,76   134020,15    493051,00   1701025,95   144429,81

3. 2011 год        2480,21   2544697,92    12065,16    205107,73    46017,54   129999,54    478259,47   1649995,17   140096,92

4. 2012 год        2405,81   2468356,98    11703,21    198954,50    44637,01   126099,56    463911,69   1600495,32   135894,01

5. 2013 год        2333,63   2394306,28    11352,11    192985,86    43297,90   122316,57    449994,34   1552480,46   131817,19

6. 2014 год        2263,62   2322477,09    11011,55    187196,29    41998,96   118647,07    436494,51   1505906,04   127862,67

7. 2015 год        2195,71   2252802,77    10681,20    181580,40    40738,99   115087,66    423399,67   1460728,86   124026,79

Итого          16871,91  17310576,96    82074,53   1395267,06   313039,17   884335,65   3253410,67  11224266,80   804127,40

Мероприятия Программы в жилом фонде

1. 2009 год     8050548,30   8235710,90   205161,60   3487747,20   329564,30   931018,30   1788345,20   6169790,94         -

2. 2010 год     7809031,85   7988639,57   199006,75   3383114,78   319677,37   903087,75   1734694,84   5984697,21   564728,02

3. 2011 год     7574760,90   7748980,39   193036,55   3281621,34   310087,05   875995,12   1682654,00   5805156,30   547786,18

4. 2012 год     7347518,07   7516510,97   187245,45   3183172,70   300784,44   849715,26   1632174,38   5631001,61   531352,59

5. 2013 год     7127092,53   7291015,65   181628,09   3087677,52   291760,91   824223,81   1583209,15   5462071,56   515412,02

6. 2014 год     6913279,75   7072285,18   176179,25   2995047,19   283008,08   799497,09   1535712,87   5298209,41   499949,66

7. 2015 год     6705881,36   6860116,62   170893,87   2905195,78   274517,84   775512,18   1489641,49   5139263,13   484951,17

Итого       51528112,75  52713259,27  1313151,56  22323576,52  2109399,98  5959049,51  11446431,93  39490190,15  3144179,63

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────